常德市城市道路挖掘计划（2009年下半年）

| 序号 | 项目名称 | 挖掘路段 | 挖掘地点 | 道路类型 | 预计挖掘时间 | 预计挖掘面积m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气管道 | 高专路 | 市体育学校 | 人行道 | 7月 | 500×1＝500 |
| 2 | 燃气管道 | 人民东路 | 大米厂旁 | 人行道 | 7月 | 100×1＝100 |
| 3 | 燃气管道 | 人民东路 | 甘露寺菜场 | 人行道 | 7月 | 200×1＝200 |
| 4 | 燃气管道 | 建设东路 | 原金海酒店 | 人行道 | 7月 | 50×1＝50 |
| 5 | 燃气管道 | 红庙街 | 东郊乡政府 | 人行道 | 7月 | 300×1＝300 |
| 6 | 燃气管道 | 人民东路 | 市六中旁 | 人行道 | 7月 | 200×1＝200 |
| 7 | 电力管道 | 洞庭大道东段 | 原大桥收费站 | 人行道 | 7月 | 3×3＝9 |
| 8 | 平安工程 | 市城区东南片 | 市城区东南片 | 人行道 | 7月 | 2×2×30＝120 |
| 9 | 移动管道 | 紫菱路 | 朗州路与紫菱路交汇处 | 人行道 | 8月 | 1900×1＝1900 |
| 10 | 移动管道 | 柳叶路 | 市电力局 | 人行道 | 8月 | 287×1＝287 |
| 11 | 铁通管道 | 柳叶路 | 朗州路北 | 人行道 | 8月 | 20×2＝40 |
| 12 | 铁通管道 | 柳叶路 | 金色小岛 | 人行道 | 8月 | 30×1＝30 |
| 13 | 铁通管道 | 常德大道 | 铁路涵洞 | 人行道 | 8月 | 20×1＝20 |
| 14 | 铁通管道 | 207国道 | 金凤穿紫 | 人行道 | 8月 | 1500×1＝1500 |
| 15 | 电力管道 | 洞庭大道 | 区法院 | 人行道 | 8月 | 45×1＝45 |
| 16 | 电力管道 | 柳叶大道 | 市人才市场 | 人行道 | 8月 | 250×1＝250 |
| 17 | 电力管道 | 柳叶大道 | 丹阳路与柳叶路口 | 人行道 | 8月 | 140×1＝140 |
| 18 | 电力管道 | 丹阳路 | 豪园路口 | 人行道 | 8月 | 40×1＝40 |
| 19 | 电力管道 | 豪园路 | 豪园路口 | 人行道 | 8月 | 30×1＝30 |
| 20 | 电力管道 | 丹阳路 | 柳叶路口 | 人行道 | 8月 | 3×2＝6 |
| 21 | 电力管道 | 滨湖路 | 滨湖路南侧 | 人行道 | 8月 | 3×2＝6 |
| 22 | 燃气管道 | 紫菱路 | 怡景福园 | 人行道 | 8月 | 50×1＝50 |
| 23 | 燃气管道 | 紫缘路 | 汀香湖畔 | 人行道 | 8月 | 300×1＝300 |
| 24 | 燃气管道 | 丹阳路 | 水岸春天 | 人行道 | 8月 | 200×1＝200 |
| 25 | 燃气管道 | 常志路 | 戴家岗小区 | 人行道 | 8月 | 200×1＝200 |
| 26 | 燃气管道 | 柳叶路 | 珍珠城 | 人行道 | 8月 | 100×1＝100 |
| 27 | 燃气管道 | 光荣路 | 香格里拉 | 人行道 | 8月 | 100×1＝100 |
| 28 | 燃气管道 | 紫菱路 | 幸福湾 | 人行道 | 8月 | 50×1＝50 |
| 29 | 平安工程 | 市城区东北片 | 市城东北片 | 人行道 | 8月 | 2×2×40＝160 |
| 30 | 燃气管道 | 朝阳路 | 朝阳佳苑 | 人行道 | 9月 | 100×1＝100 |
| 31 | 燃气管道 | 朝阳路 | 沙港花园 | 人行道 | 9月 | 20×1＝20 |
| 32 | 燃气管道 | 火车站 | 幸福里 | 人行道 | 9月 | 50×1＝50 |
| 33 | 燃气管道 | 洞庭大道 | 文津华庭 | 人行道 | 9月 | 50×1＝50 |
| 34 | 燃气管道 | 紫菱路 | 紫香苑 | 人行道 | 9月 | 50×1＝50 |
| 35 | 燃气管道 | 电力巷 | 都市捷座 | 人行道 | 9月 | 100×1＝100 |
| 36 | 燃气管道 | 皂果路 | 中级法院 | 人行道 | 9月 | 30×1＝30 |
| 37 | 燃气管道 | 柳叶路 | 德和苑 | 人行道 | 9月 | 100×1＝100 |
| 38 | 电力管道 | 朝阳路 | 滨湖路口 | 人行道 | 9月 | 90×1＝90 |
| 39 | 电力管道 | 皂果路 | 交通局巷内 | 人行道 | 9月 | 80×1＝80 |
| 40 | 电力管道 | 皂果路 | 皂果路中 | 人行道 | 9月 | 2×2=4 |
| 41 | 铁通管道 | 新河路 | 荷塘月色 | 人行道 | 9月 | 2×2=4 |
| 42 | 给水工程 | 洞庭大道 | 市政协 | 人行道 | 9月 | 120×1=120 |
| 43 | 给水工程 | 皂果路 | 市中级法院 | 人行道 | 9月 | 300×1=300 |
| 44 | 移动管道 | 龙港路 | 柳叶路口 | 人行道 | 9月 | 1300×1=1300 |
| 45 | 移动管道 | 龙膺路 | 柳叶路口 | 人行道 | 9月 | 1500×1=1500 |
| 46 | 移动管道 | 柳泉路 | 柳叶路口 | 人行道 | 9月 | 1500×1=1500 |
| 47 | 移动管道 | 三星路 | 武陵大道路口 | 人行道 | 10月 | 200×1=200 |
| 48 | 移动管道 | 洞庭大道 | 华油燃气 | 人行道 | 10月 | 200×1=200 |
| 49 | 移动管道 | 柳叶路 | 市电力局 | 人行道 | 10月 | 300×1=300 |
| 50 | 平安工程 | 市城区西北片 | 市城区西北片 | 人行道 | 10月 | 2×2×30=120 |
| 51 | 移动管道 | 杨午路 | 洞庭大道路口 | 人行道 | 10月 | 1200×1=1200 |
| 52 | 移动管道 | 仙源路 | 常澧路口 | 人行道 | 10月 | 500×1=500 |
| 53 | 给水工程 | 高车路 | 五强花园 | 人行道 | 10月 | 20×1=20 |
| 54 | 燃气管道 | 利民路 | 利民安置小区 | 人行道 | 10月 | 200×1=200 |
| 55 | 燃气管道 | 朗州路 | 水榭花城 | 人行道 | 10月 | 60×1=60 |
| 56 | 燃气管道 | 步行街 | 金城正华商住楼 | 人行道 | 10月 | 30×1=30 |
| 57 | 燃气管道 | 人民西路 | 亚米国际 | 人行道 | 10月 | 30×1=30 |
| 58 | 平安工程 | 市城区西南片 | 市城区西南片 | 人行道 | 10月 | 2×2×40=160 |
| 59 | 市护城河综合治理工程 | 人民西路 | 湘安四处办公楼 | 人行道 | 10月 | 110 |

说明：各挖掘建设单位应主动办完规定的审批程序，否则，视为放弃挖掘计划，在本计划期限内不再审批此项挖掘项目，建设局和公用局公示的市政工程项目本计划不再重复公示。未列入挖掘计划的项目为不符合《城市道路管理条例》相关挖掘条件的项目。