2009年建设局为民办实事

启动断头路建设前期工作完成情况公示表

| 序号 | 项目名称 | 工作进度 | 完成投资 估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝阳中路 （紫菱中路~洞庭大道） | 紫菱路至柳叶大道段杆线全部转移。完成勘察、设计，确定施工队伍，并已开工建设 | 400 |
| 2 | 紫菱中路 （武陵大道~皂果路） | 正在进行路基础换填，朝阳路至皂果路段进行拆迁安置补偿。完成勘察、设计，确定施工队伍，并已开工建设 | 500 |
| 3 | 沙河中路 （紫菱路~沙港路） | 完成投资398万元。完成勘察、设计，确定施工队伍，并已开工建设 | 320 |
| 4 | 三闾南路 （青年路~岩潭路） | 高专路至岩潭路段拆迁安置补偿，完成勘察、设计，确定施工队伍，并已开工建设 | 3040 |
| 5 | 三星东路 （朗州路~荷花路） | 完成勘察、设计，确定施工队伍等前期工作 | 500 |
| 6 | 吉生路 （朝阳路~皂果路） | 完成勘察、设计，确定施工队伍等前期工作 | 350 |
| 合 计 |  |  | 5110 |