附件1

1.乡镇污水处理设施建设任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县市 | 已建成 | | 2019年任务 | | 2020年任务 | | | |
| 乡镇  数量 | 明细 | 乡镇  数量 | 明细 | 建制镇  数量 | 明细 | 乡数量 | 明细 |
| 武陵区 | 0 |  | 0 |  | 1 | 河洑镇 | 2 | 丹洲乡、芦荻山乡 |
| 鼎城区 | 2 | 灌溪镇、蒿子港镇 | 7 | 草坪镇、黄土店镇、周家店镇、尧天坪镇、石公桥镇、镇德桥镇、中河口镇 | 8 | 十美堂镇、蔡家岗镇、双桥坪镇、谢家铺镇、花岩溪镇、牛鼻滩镇、韩公渡镇、石板滩镇 | 1 | 许家桥乡 |
| 安乡县 | 2 | 黄山头镇、大鲸港镇 | 2 | 官垱镇、三岔河镇 | 4 | 深柳镇、下渔口镇、陈家嘴镇、大湖口镇 | 4 | 安丰乡、安康乡、安障乡、安全乡 |
| 汉寿县 | 5 | 太子庙镇、丰家铺镇、崔家桥镇、蒋家嘴镇、罐头嘴镇 | 5 | 酉港镇、坡头镇、龙潭桥镇、洋淘湖镇、岩汪湖镇 | 5 | 洲口镇、沧港镇、朱家铺镇、军山铺镇、百禄桥镇 | 2 | 聂家桥乡、毛家滩乡 |
| 临澧县 | 2 | 新安镇、合口镇 | 2 | 修梅镇、佘市桥镇 | 3 | 四新岗镇、太浮镇、停弦渡镇 | 2 | 烽火乡、刻木山乡 |
| 澧县 | 2 | 大堰垱镇、小渡口镇 | 7 | 甘溪滩镇、火连坡镇、码头铺镇、王家厂镇、金罗镇、城头山镇、澧南镇 | 6 | 盐井镇、梦溪镇、复兴镇、涔南镇、如东镇、官垸镇 | 0 |  |
| 桃源县 | 4 | 盘塘镇（废弃）、陬市镇、青林乡、漆河镇 | 10 | 热市镇、茶庵铺镇、 剪市镇、盘塘镇、马鬃岭镇、黄石镇 、沙坪镇、龙潭镇、架桥镇、观音寺镇 | 10 | 三阳港镇、西安镇、理公港镇、夷望溪镇、牛车河镇、木塘垸镇、双溪口镇、九溪镇、杨溪桥镇、郑家驿镇 | 3 | 佘家坪乡、泥窝潭乡、枫树乡 |
| 石门县 | 12 | 易家渡镇、蒙泉镇、皂市镇、维新镇、磨市镇、壶瓶山镇、白云镇、子良镇、三圣乡、雁池乡、所街乡、罗坪乡 | 5 | 夹山镇、新铺镇、新关镇、太平镇、南北镇 | 0 |  | 0 |  |
| 津市市 | 4 | 新洲镇、白衣镇、药山镇、毛里湖镇 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 西湖管理区 | 1 | 西湖镇 | 0 |  | 0 |  | 1 | 西洲乡 |
| 西洞庭管理区 | 1 | 祝丰镇 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 柳叶湖度假区 | 1 | 白鹤镇 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 常德经开区 | 0 |  | 1 | 石门桥镇 | 0 |  | 0 |  |
| 桃花源管理区 | 1 | 桃花源镇 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

2.乡镇污水处理设施建设问题清单

|  |  |
| --- | --- |
| 区县市 | 存在问题 |
| 武陵区 | 1.项目前期工作未启动；2.项目资金未落实；3.未成立工作推进协调机构；4.到2020年底前要建成3个乡镇污水处理设施 |
| 鼎城区 | 1.项目资金未完全落实；2.到2020年底前要建成16个乡镇的污水处理设施；3.已建成设施运营不正常；4.排水规划尚未编制完成 |
| 安乡县 | 1.项目资金未完全落实；2.部分乡镇项目前期工作未启动；3.到2020年底前要建成10个乡镇的污水处理设施；4.已建成设施运营不正常；5.排水规划尚未编制完成；6.未成立工作推进协调机构；7.项目资金未落实 |
| 汉寿县 | 1.到2020年底前要建成12个乡镇的污水处理设施；2.已建成设施运营不正常；3.未成立工作推进协调机构 |
| 临澧县 | 1.部分项目资金未落实；2.到2020年底前要建成7个乡镇的污水处理设施；3.排水规划尚未编制完成；4.未成立工作推进协调机构 |
| 澧县 | 1.部分项目资金未落实；2.到2020年底前要建成13个建制镇的污水处理设施；3.排水规划尚未编制完成；4.未成立工作推进协调机构；5.项目资金完全未落实 |
| 桃源县 | 1.部分项目资金未落实；2.到2020年底前要建成13个建制镇的污水处理设施；3.排水规划尚未编制完成；4.已建设施运行不正常；5.未成立工作推进协调机构； |
| 石门县 | 1.到2020年底前要建成13个建制镇的污水处理设施；2.已建设施运营不正常 |
| 津市市 | 1.随意全覆盖，但运营体制尚未完全见建立 |
| 西湖管理区 | 1.西洲乡项目尚未启动前期工作 |
| 西洞庭管理区 | 无 |
| 柳叶湖度假区 | 1.已建设施无法满足整改白鹤镇污水处理 |
| 常德经开区 | 无 |
| 桃花源管理区 | 1.已建设施运行不正常 |