常德市市直管建设工程项目前期施工

监管制度（试行）

第一条　为优化经济环境，加快市直管建设工程项目开工落地，强化提前开工的政府民生工程及市政工程等土方及基础阶段施工的质量安全监管，杜绝建设工程质量安全事故发生。根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》、《湖南省直管建设工程项目施工许可报建及监管工作规则》、《常德市城市建筑垃圾管理办法》等规定，制定本制度。

第二条　对市直管建设工程项目，在已办理用地批准手续等前提条件下，符合开工条件的工程，经建设单位申请，我局批复，准予前期施工。

本制度适用于市直管建设工程项目从事土方施工（含基坑开挖、护壁桩、挡土墙及护坡）、基础工程（含地下室）施工。

第三条 前期施工批复仅作为准予工程前期施工的临时凭证，不能作为竣工验收、金融机构融资贷款、办理商品房屋预售许可、产权登记和其他有关手续的凭证。

第四条 申请土方工程前期施工应当具备下列条件：

(一) 建设单位向我局申请开挖土方的报告；

(二)已取得国土部门用地审批批文或文件纪要；

(三) 施工场地已经具备土方开挖施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；

(四) 已经确定施工、监理企业，施工、监理企业具备相应的资质条件，关键岗位人员配备到位；

(五) 有经责任主体审批的施工组织设计或专项施工方案；

（六）建设单位与施工单位签订文明施工责任书并附市容环境卫生行政管理部门核发的建筑垃圾处置核准文件；

（七）施工现场开工条件审查合格。

第五条　申请基础工程前期施工，应当具备下列条件：

(一)建设单位向我局申请基础工程施工的报告；

(二)已取得国土部门用地审批批文或文件纪要、规划部门规划许可证或规划放线通知；

(三)施工场地已经具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；

(四)已经确定施工、监理企业，施工、监理企业具备相应的资质条件；

(五)有经审查合格的施工图纸；

（六）有保证工程质量和安全的施工组织设计或专项施工方案；

（七）应招标项目已完成招标程序；

（八）建设单位与施工单位签订文明施工责任书并附市容环境卫生行政管理部门核发的建筑垃圾处置核准文件；

（九）施工现场开工条件审查合格，关键岗位人员配备到位并实施指纹打卡。

第六条　申请前期施工按照下列程序进行：

(一)建设单位向市住房城乡建设局执法监察支队提交资料，符合条件的由执法支队派员全程协助办理审批手续。

(二) 收到建设单位报送的符合条件的资料后，市住房城乡建设局执法监察支队通知局建管科、质安处联合开展开工条件审查，质安处现场核查人在审批表上签认是否符合开工条件。

（三）执法支队将上述资料交局建管科复核盖章。

（四）下发《前期施工批复》。

第七条  建设单位从事项目前期施工应将《前期施工批复》放置在施工现场备查，《前期施工批复》不得伪造和涂改。

第八条　建设单位应在前期施工批复注明的工程施工范围内组织施工，如超过前期施工批复范围且尚未领取建筑工程施工许可证继续施工的，对责任单位记严重不良行为记录，情节严重者将依照《中华人民共和国建筑法》等相关规定予以处罚。

第九条 已经办理前期施工批复的工程项目，市建设工程质量安全监督管理处应严格按照国家法律、法规及规范制定监督方案，采取有力措施督促各方责任主体及关键岗位人员履行安全质量责任，在前期施工批复规定的作业内容范围内开展监督，超过前期施工批复规定期限及施工范围施工的，应下达停工通知，发现仍然继续施工的应移交执法支队查处。在监督过程中发现严重违反安全文明施工规定的应责令限期整改或停止施工并移交执法支队查处。

第十条 市住房城乡建设局执法监察支队应严格监督各方责任主体市场行为，通过查处关键岗位人员到岗率等途径及时查处并纠正违法分包、转包、出借资质等违规行为，及时立案查处严重不文明施工及超过前期施工批复期限及范围继续施工行为，跟踪督促建设单位按规定时限办理施工许可证。

第十一条 本制度由市住房城乡建设局负责解释，本制度自发布之日起执行。

市直管建设工程土方工程前期施工申请表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  | 工程规模 | 面积 |  |  | 造价 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 申请 理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位 承诺 | 我单位承诺在批准的土方工程及基坑护壁范围内施工，否则依据有关法律法规，我单位自愿接受行政处罚。 建设单位法人代表签字(盖单位章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 应提交的资料（核原件留存复印件） |  |  |  |  | 核查 结论 |  |  | 核查人 |  |
| 1 | 《市直管建设工程土方工程前期施工审批表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 经我局批复同意提前开工的申请报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 国土部门用地审批批文或文件纪要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工、监理企业资质证书（核原件留存复印件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程施工合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工、监理单位关键岗位人员配置文件 （不低于基础阶段人员配置规定标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建设单位与施工单位签订的文明施工责任书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 市容环境卫生行政管理部门核发的建筑垃圾处置核准文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工、监理审批的施工组织设计及施工方案审批表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场是否具备开工条件核查意见 核查人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报资料及现场核查情况及建议： 准许施工范围： 执法监察支队盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建管科审查结论： 建管科章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管行政执法局长意见： 签字： 年 月 日 |  |  | 分管建工局长意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

建设单位经办人：                                      电话：

市直管建设工程基础工程前期施工申请表

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | 工程规模 |  | 面积 |  |  | 造价 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请 理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位 承诺 | 我单位承诺施工许可证在规定的时限内办理完毕，在批准的前期施工范围内施工，否则依据有关法律法规，我单位自愿接受行政处罚。 建设单位法人代表签字(盖单位章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 应提交的资料（核原件留存复印件） |  |  |  |  | 核查结论 |  |  | 核查人 |  |
| 1 | 《市直管建设工程基础工程前期施工审批表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设工程用地批准文书或文件纪要、规划许可证或规划放线通知单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工、监理企业资质证书（核原件留存复印件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工图审查合格报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应招标项目中标通知书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工、监理单位关键岗位人员配置文件 （不低于基础阶段人员配置规定标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工、监理审批的施工组织设计及施工方案审批表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场是否具备开工条件核查意见： 核查人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报资料及现场核查情况及建议： 准许施工范围： 执法监察支队盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建管科审查结论： 建管科章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管行政执法局长意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  | 分管建工局长意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

建设单位经办人：                                      电话：