常建通〔2014〕52号

关于开展全市建设工程

质量安全监督执法检查的通知

各区县市住房城乡建设局，局属相关单位，各建设、勘查、设计、检测、施工、监理单位：

国家住房城乡建设部定于今年在全国开展建设工程质量安全监督执法检查，并将于2014年6月至7月组成检查组进行督查。根据《湖南省住房和城乡建设厅办公室关于组织开展建设工程质量安全监督执法检查工作的通知》（湘建办函〔2014〕24号）要求，各地市州要先行进行自查，并做为省厅二季度工程质量安全督查的重要工作。为落实文件精神，我局将于近期结合二季度的质量安全督查工作，在全市范围内开展工程质量安全监督执法检查。现将有关事项通知如下：
　　一、检查范围
　　在建住宅工程和公共建筑工程，住宅工程以保障性安居工程为主，保障性安居工程必须全数检查。
　　二、检查内容与分工
　  1、贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和规范性文件的情况，开展住宅工程质量常见问题专项治理和建筑施工安全生产专项整治情况，工程质量安全事故、质量问题及安全隐患查处情况等。
　　2、贯彻落实《建设工程勘察设计管理条例》法律法规和规范性文件的情况，开展勘察设计质量专项治理情况。勘察质量核查重点为：强化勘察现场工作质量控制和室内工作质量管理，落实基坑工程的管理制度和标准；设计质量检查重点：强化工程建设强制性标准执行，设计方案论证和规范设计变更管理；施工图审查机构检查重点：强化对施工图审查机构的资质、审图质量、审图行为的管理。

3、项目质量安全保证体系建立情况、工程实体质量安全情况以及质量安全达标验收评定情况，重点检查施工企业对项目质量安全管理情况、地基基础和主体结构实体质量情况、模板支架和起重机械安全管理情况。
　　4、建设、勘察、设计、施工、监理等各方责任主体和施工图审查、工程质量检测等有关单位及勘察设计技术人员、项目经理和总监理工程师等执业人员，执行有关法律法规和工程建设强制性标准的情况。
    三、检查安排

1、5月25日前，工程建设、监理、施工、检测、勘察、设计企业对所属项目进行自查自纠，施工企业及时对所属项目进行达标验收评定，对检查发现的问题安排专人整改落实，自查自纠资料要留存备查；

2、5月27日前各区县市要将自查自纠情况形成汇总材料报质安处。

3、6月上旬，结合二季度质量安全督查，市住建局将组织局建管科、安全科、设计科、质安处、执法支队、住保办等单位科室的技术骨干，成立联合督查组进行执法检查。

四、检查要求

1、局属各部门、各企业要高度重视住建部此次督查，即时制定各类专项整治方案，指定专人，严格落实。

2、各单位要统筹协调，形成联动，并严格依照相关法律法规进行检查，确保检查的实效性，防止走过场、重形式、轻效果的现象。

3、要把责任落实到人，对存在的质量安全隐患，一律停工整改，对此次检查出现的违法违规行为要从重、从快处理，并及时上报。

联系人：王治平   联系电话：15973631158

附件：1、施工现场质量检查表；

2、施工现场安全检查表；

3、工程质量安全隐患治理台帐；

4、勘察设计检查表。

常德市住房和城乡建设局

2014年5月20日

常德市住房和城乡建设局办公室 2014年5月20日印发

施 工 现 场 质 量 检 查 表

施工企业：         监理企业：        工程名称：　　 　　　 　　　　　项目经理：          总监：

| 检查项目 | 检 查 内 容 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 关键岗位人员 | 施工、监理项目部质量保证体系是否健全，人员是否持证上岗、履职 |  |
| 实体质量 | 施工现场是否按要求执行强制性标准 |  |
|  | 原材料、构配件、设备质量是否符合规范要求 |  |
|  | 现场钢筋外观尺寸是否符合规范要求 |  |
|  | 砼、砂浆试块制作、养护是否符合规范要求 |  |
|  | 钢筋制作安装是否符合规范及图纸要求 |  |
|  | 梁柱节点、截面尺寸是否符合规范要求 |  |
|  | 砌体质量、表面平整、垂直及其它实体实测或感观质量是否符合规范要求 |  |
|  | 施工缝留置及处理是否符合规范要求 |  |
|  | 现场计量、配合比、使用强制式搅拌机搅拌砂浆是否符合规范要求 |  |
|  | 设计需预留预埋件是否处理 |  |
|  | 卫生间素砼返边是否符合要求 |  |
|  | 设计需预留预埋件是否处理 |  |
|  | 卫生间素砼返边是否符合要求 |  |
|  | 楼板厚度是否符合要求，墙体、现浇板是否存在开裂问题及处理措施 |  |
|  | 屋面、厨厕、地下室、外墙及门窗、管道安装防水防漏措施是否得当 |  |
|  | 监理各项验收、旁站是否到位 |  |
| 质量 保证 资料 | 原材料、构配件、设备保证资料（质量证明、复检）是否符合规范要求 |  |
|  | 施工组织设计和专项施工方案编审和实施是否符合规范要求 |  |
|  | 试件送样、见证取样是否符合规范要求 |  |
|  | 隐蔽工程、分部分项工程验收记录是否符合规范要求 |  |
|  | 技术交底完整、图纸送审是否符合规范要求 |  |
|  | 沉降观测合同、记录是否符合规范要求 |  |
|  | 监理单位质量管理技术资料是否符合规范要求 |  |
|  | 两强试块的评定是否及时 |  |
|  | 技术资料是否符合逻辑要求 |  |
| 检查发现问题汇总及处理意见： 检查组成员签字： 项目部负责人签字： 监理签字： |  |  |

施工现场安全检查表

| 检查项目 | 检 查 内 容 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 关键岗位人员 | 施工、监理项目安全保证体系是否健全，关键岗位人员是否到岗、履职。 |  |
| 标准规范 | 各责任主体是否执行强制性标准 |  |
| 脚手架 | 脚手架基础是否硬化。是否设置了排水设备。脚手架连墙件设置是否符合要求。脚手架内每两层脚手板是否满铺、是否压实。剪刀撑搭设是否符合要求。 |  |
|  | 悬挑脚手架型钢及锚固方式是否符合要求。悬挑架底部安全防护是否符合要求。 |  |
|  | 超过一定规模的脚手架是否组织专家论证，是否进行专项开工条件审查，是否组织了联合验收。 |  |
|  | 是否编制了专项施工方案。钢管是否有进场验收记录。防锈处理及分色处理是否符合要求。 |  |
|  | 是否在监督记录本中如实的记录相关内容 |  |
| 临时用电 | 施工现场临时用电是否形成了“三级配电、两级保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”。电线电缆敷设是否符合要求，相关资料是否齐全。接地电阻的设置是否符合要求。 |  |
|  | 是否在监督记录本中如实的记录相关内容 |  |
| 卸料平台 | 卸料平台是否编制了专项施工方案。卸料平台搭设是否符合要求。悬挑型钢的锚固、钢丝绳的拉接是否符合要求。周边的临边防护是否符合要求。 |  |
|  | 是否在监督记录本中如实的记录相关内容 |  |
| 支模架 | 是否编制了专项施工方案。支模架是否与外架连接。纵横向连系杆、扫地杆、可调支座和顶托是否符合要求。 |  |
|  | 高大支模系统是否组织专家论证，是否进行专项开工条件审查，是否组织了联合验收。 |  |
|  | 是否在监督记录本中如实的记录相关内容 |  |
| 防护棚 | 加工区双层防护棚搭设是否符合要求，防护棚是否美化。 |  |
| 基坑临边洞口防护 | 通道入口防护双层夹板，长度是否符合要求。电梯井平面、立面临边防护是否符合要求。楼梯、阳台、楼板、屋面等临边防护是否符合要求。所有临边防护是否定型化、工具化。 |  |
|  | 基坑四周临边防护、排水是否到位，安全通道是否畅通。基坑支护是否组织了验收。项目部是否对基坑支护进行了观测并形成记录 |  |
| 起重设备 | 超重设备是否办理了备案证和使用证。是否有检测合格报告。各种验收记录内容是否真实有效。 |  |
|  | 起重设备是否每月进行了维修保养，并形成记录。施工现场安装及安全装置是否符合规范要求。 |  |
|  | 物料提升机、施工电梯每层入口防护门是否定型化、工具化。是否有效。 |  |
|  | 是否在监督记录本中如实的记录相关内容 |  |
| 文明施工 | 施工现场围档是否符合要求。主干道路是否硬化。车辆冲洗设置是否有效。现场材料堆放是否规范有序。防尘防污染措施是否得当。 |  |
| 检查发现问题汇总及处理意见： 项目部负责人签字： 监理签字： |  |  |

工 程 质 量 安 全 隐 患 治 理 台 账

报送单位（章）：                          日期：

| 工程所在市（县） | 工程名称 | 存在的质量安全隐患 | 施工 单位 | 监理 单位 | 处理措施 | 监督责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

勘察设计检查表

| 企业 性质 | 企业内容 | 评 价 |
| --- | --- | --- |
| 工 程 勘 察 | 1、工程勘察钻探劳务资质和业务承揽情况； 2、现场钻探工作质量，现场原始记录归档情况； 3、现场作业人员教育培训和持证上岗情况； 4、工程勘察单位土工试验场所，仪器设备和人员配备情况； 5、室内土工实验工程质量情况； 6、勘察成果执行国家行业及地方规范标准情况； 7、工程勘察现场见证情况； 8、工程勘察市场行为、注册人员从业行为等情况。 |  |
| 工 程 设 计 | 1、初步设计审批制度执行情况； 2、设计单位执行规范和基本建设程序情况； 3、设计单位执行工程建设强制性标准情况； 4、设计变更和重大设计变更管理情况； 5、设计岗位责任制，校审制度和档案管理制度落实情况； 6、超限高层建筑抗震设防专项审查情况； 7、是否有为建设单位违规加层打埋伏设计情况； 8、工层设计市场行为、注册人员执业行为情况。 |  |
| 审 图 机 构 | 1、是否按照认定的类别、范围承接和受理审查业务情况； 2、审查人员注册到位和持证上岗情况； 3、审查流程、错（漏）审强制性条文、审查行为和审查责任落实情况； 4、审查机构质量技术保证体系建立和档案管理情况； 5、审查意见落实、审查时限和审查收费情况； 6、审查项目复审和一次性通过以及审查数据季报、年报信息报送情况。 |  |

被检查企业负责人签字：                        检查人员签名：