附件2：

湖南省县以上城镇“两供两治”污水管网建设工程项目情况表

| 市县 | 建设项目 | 项目名称 | 建设规模 （km） | 投融资模式 | 总投资（万元） | 当年计划投资（万元） | 当年累计完成投资（万元） | 项目累计完成投资（万元） | 当年累计完成管网建设长度（公里） | 项目累计完成管网建设长度（公里） | 项目形象进度 | PPP模式合作方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德市 | 城镇污水处理配套管网工程项目 | 常德市污水管网建设工程 | 88.00 | 政府投资 | 13200 | 972 | 0 | 19837.98 | 0.00 | 81.52 | 投资已超额完成 |  |
| 津市市 |  | 津市市污水管网建设工程 | 94 | 政府投资 | 14100 | 1950 | 75 | 12300 | 0.50 | 82.00 | 开工在建 |  |
| 安乡县 |  | 安乡县污水管网建设工程 | 69.52 | 政府投资 | 10428 | 4362 | 228 | 6294.00 | 1.50 | 27.34 | 开工在建 |  |
| 安乡县 |  | 安乡县排水末端明沟雨污分流改造工程 | 3.40 | 政府投资 | 10000 | 100 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | 正在开展前期工作 |  |
| 汉寿县 |  | 汉寿县污水管网建设工程 | 31.94 | 政府投资 | 4791 | 3291 | 0 | 6102 | 0 | 23.21 | 开工在建 |  |
| 澧县 |  | 澧县污水管网建设工程 | 15.00 | 政府投资 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0.00 | 15.00 | 完工 |  |
| 临澧县 |  | 临澧县污水管网建设工程 | 17.50 | 政府投资 | 2625 | 0 | 0 | 2797 | 0.00 | 17.50 | 完工 |  |
| 桃源县 |  | 桃源县污水管网建设工程 | 43.15 | 政府投资 | 6473 | 3500 | 0 | 4879 | 0.00 | 26.90 | 开工在建 |  |
| 石门县 |  | 石门县污水管网建设工程 | 37.53 | 政府投资 | 5630 | 1095.36 | 350.3 | 6451.88 | 2.165 | 36.979 | 开工在建 |  |