附件4：

全市污水处理厂建设进度情况表

| 区县市 | 序号 | 名 称 | 进 展 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西湖管理区 | 1 | 西湖污水处理厂 | 试运行 |
| 汉寿县 | 2 | 污水处理厂二期工程 | 设备安装 |
| 桃源县 | 3 | 东区污水处理厂 | 已开工 |
|  | 4 | 第二污水处理厂（漳江工业园污水处理厂） | 试运行 |
| 桃花源管理区 | 5 | 桃花源污水处理厂 | 已通水调试 |
| 安乡县 | 6 | 城西污水处理厂 | 在建 |
| 津市市 | 7 | 津市市污水处理厂续建工程 | 开展前期工作 |