常建通〔2017〕90号

关于印发《常德市工程质量安全提升行动

实施方案》的通知

各区县（市）住房和城乡建设局，常德经济技术开发区建设管理局，柳叶湖旅游度假区开发建设局，西湖、西洞庭住房和城乡建设局，市住建局桃花源分局：

现将《常德市工程质量安全提升行动实施方案》印发给你们，请遵照执行。

常德市住房和城乡建设局

2017年5月31日

常德市住房和城乡建设局办公室 2017年5月31日印发

常德市工程质量安全提升行动实施方案

为进一步提升我市工程质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进我市建筑业持续健康发展，根据住房和城乡建设部《关于印发<工程质量安全提升行动方案>的通知》（建质〔2017〕57号）、《关于印发<湖南省工程质量安全提升行动实施方案>的通知》（湘建建函〔2017〕118号）等文件要求，结合我市实际，制定本行动实施方案。

一、指导思想

巩固工程质量治理两年行动成果，围绕“落实主体责任”和“强化政府监管”两个重点，坚持企业管理与项目管理并重、企业责任与个人责任并重、质量安全行为与工程实体质量安全并重、深化建筑业改革与完善质量安全管理制度并重，充分发挥“施工现场”和“建筑市场”两场联动的有效措施,严格监督管理，严格责任落实，严格责任追究，着力构建质量安全长效机制，推动我市工程建设由“速度型”向“质量安全型”转变，全面提升工程质量安全水平。

二、总体目标

通过开展工程质量安全提升行动（以下简称“提升行动”），用3年左右时间，全面提升我市建设工程实体质量，落实工程质量安全主体责任，坚决杜绝重大质量安全事故、遏制较大事故，减少一般事故，确保建设工程质量安全生产形势平稳可控。进一步强化工程质量安全监管，提升建筑施工行业质量安全监管水平，提升施工现场安全标准化、工具化程度，提升企业工程技术创新能力，推广新型建造方式，提升建筑品质，提升人民群众满意度。

三、组织机构

成立常德市工程质量安全提升行动工作领导小组(以下简称领导小组)，领导小组组长由市住房和城乡建设局局长黄金陵担任，市住房和城乡建设局熊新平副局长、吕正跃副局长、姜守维副局长、伍和平总工程师担任副组长。领导小组成员单位包括：建筑业管理科、安全生产监督管理科、城市建设管理科、建筑节能与科技科、市建设工程质量安全监督管理处、局执法监察支队、局招投标管理办公室、各区县（市）住房和城乡建设局。

领导小组下设办公室，办公室设在建筑业管理科，具体负责全市工程质量安全提升行动日常工作和组织协调工作。

四、重点任务

（一）落实主体责任

1、严格落实工程建设参建各方主体责任。一是各方主体责任单位必须进一步完善工程质量安全管理制度和责任体系，设立质量安全管理机构，明确相关负责人，配足与建设工程项目规模相匹配的现场管理人员，切实落实质量安全责任。二是强化建设单位质量安全首要责任，严格依法组织开展工程建设，落实项目合同管理制度、工程监理制度、分户验收制度、永久性标牌制度等，加强对建设工程各阶段实施质量安全管理，及时支付安全防护、文明施工、扬尘防治措施费，制定合理工期，组织协调建设工程参建各方的施工现场管理工作,及时组织消除建设过程和保修阶段出现的建设工程质量缺陷,对所建设工程在设计使用年限内的质量全面负责。三是严格落实施工单位的质量安全责任，企业主管领导必须带队每月开展一次项目质量安全检查，每月向建设行政主管部门报送项目管理情况。强化对施工过程和施工现场的质量安全管理，严格执行质量安全生产强制性标准要求，切实把好建筑材料、构配件和设备的进场验收关，严格落实扬尘管控、进场人员培训教育和隐患排查治理等制度，做到按图施工、安全施工、绿色施工；依法实施分包的，施工总承包单位必须加强对分包单位的监督管理，切实对建设工程施工质量负责。四是强化监理单位监理责任，严格落实监理旁站制度，加强对工程项目的重点部位、关键工序实施监理，严格审查危大工程施工方案，认真核验特种作业人员上岗资格证书，督促安全隐患整改，严格落实《湖南省建设工程质量安全监理工作报告制度实施办法（试行）》规定，及时向建设行政主管部门报告项目建设违法违规行为,切实发挥工程监理施工现场“三控三管一协调”职责作用。

2、严格落实项目负责人责任。一是按照国家有关质量安全法律法规和住房城乡建设部《关于印发<建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）>等四个规定的通知》（建市〔2015〕35号）和《关于印发<建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）>的通知》（建质〔2014〕123号）的要求，严格执行建设、勘察、设计、施工、监理等各参建单位项目负责人质量安全责任规定，强化项目负责人的质量安全责任落实。二是加大对参建各方主体项目负责人履职情况的监管力度，对检查发现项目负责人不履责或履责不到位的，依法依规严肃处理，并纳入本市建设工程有关企业及人员诚信管理系统，给予信用惩戒。按照《关于印发<湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法>的通知》（湘建建〔2015〕57号）要求，足额配备施工项目部、项目监理部关键岗位人员。严格落实《湖南省建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记录管理实施细则（试行）》规定，对违法违规建造师实施停止执业、吊销执业资格证书等处理。

3、严格落实从业人员责任。一是落实从业人员质量安全管理制度，宣贯落实从业人员应当承担的质量安全责任。二是落实个人执业黑名单制度，强化个人执业管理，落实注册执业人员的质量安全责任。三是加大执业责任追究力度，对违反有关规定、造成工程质量安全事故的，给予注册执业人员停止执业、吊销执业资格证书、一定时间直至终身不得进入行业等处罚。

4、严格落实工程质量终身责任。一是严格贯彻执行工程质量终身责任承诺制，在建筑物明显部位设置永久性标牌，公示质量责任主体和主要责任人，“两书一牌”覆盖率达到100%。二是全面落实参建各方主体建立健全质量安全信息档案制度，建设单位要建立建设工程各方主体项目负责人质量终身责任信息档案，建设工程竣工验收后，移交城建档案管理部门进行管理保存。

5、严格质量安全问题隐患和事故责任追究。严格贯彻质量安全事故停工整改及责任事故全市通报制度，对造成施工安全事故的责任单位，依法给予停业整顿，暂扣、降低、吊销相关资质证照等行政处罚，对设计寿命内不能正常使用或发生工程质量事故、严重工程质量问题的，对相关责任单位依法依规查处，并追究单位法定代表人和项目负责人的质量终身责任。

（二）提升项目管理水平

1、提升项目建筑设计水平。贯彻落实“适用、经济、绿色、美观”的新时期建筑方针，大力推行标准设计，促进建筑设计理念的融合和升华。完善激励机制，积极参与优秀勘察设计作品和勘察设计大师评选工作，引导激发优秀设计创作和建筑设计人才队伍建设。

2、推进工程质量管理标准化。一是完善工程质量管控体系，建立质量管理标准化制度和评价体系，推进质量行为管理标准化和工程实体质量控制标准化，建立健全质量管控机制。二是完善工作制度、细化工作流程，推广实物样板、可视化交底、隐蔽验收影像留存的做法，实现质量管理工作标准化、规范化、科学化。三是开展工程质量管理标准化示范活动，实施样板引路制度, 按照“质量标准样板化、操作过程精细化”的要求，积极推行工程质量管理标准化。四是制定并推广应用简洁、适用、易执行的岗位标准化手册，将质量责任落实到人。

3、提升安全生产标准化水平。一是深入推进企业安全生产标准化达标与安全生产许可证续期有机结合，项目安全生产标准化考评与安全隐患排查治理有机结合，充分利用安全生产标准化考评实现建筑市场与施工现场的“两场联动”。二是结合建筑项目安全生产标准化考评，开展“安全样板工地”申报创建活动，进一步提升建筑施工企业和施工现场管理水平。

4、强化施工过程质量控制。一是切实落实施工现场管理人员到岗履职制度，强化对到岗履职情况的监督检查。二是加大对原材料的监控力度，严把建筑材料、设备、构配件“入口关”，堵住隐患源头。三是严格报验程序，坚持施工过程施工单位自检、监理单位验收确认的程序，未经监理单位同意，决不进入下道工序施工，重点加强重要工艺、重点工序的过程控制，确保工程质量安全。四是强化住宅工程质量常见问题治理，在开工前编制质量常见问题防治专项方案，重点防治回填土下沉、门窗变形、墙面开裂、屋面、厕浴间及外墙渗漏、保温等质量通病，经监理单位批准后实施，切实预防工程质量的发生。五是强化工程验收管理，严格执行《湖南省住宅工程分户验收管理办法》，加强项目的工程质量管控，强化各工程责任人的质量意识，确保项目工程的顺利交付。

5、提升建筑施工本质安全水平。一是提升危大工程安全管理水平，对深基坑、高大模板支撑体系等危险性较大的分部分项工程的认定、专家选择、方案上传、专家论证、专家跟踪等实行全过程管理。二是强化安全隐患排查治理，编制重大隐患排查治理清单，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。三是加强建筑起重机械安全管理，全面实施建筑起重机械租赁企业信用评价工作，进一步规范起重机械租赁市场，继续开展建筑起重机械安全专项执法抽查，推进建筑起重机械租赁行业管理。四是狠抓施工前安全生产条件审查验收，实施工程项目恢复施工前自查报告制度和假期施工前自查报告制度，实施工程开工前建管、执法、监督机构联合组织安全生产条件审查制度，对违法开工项目必须立案处罚，保证施工现场满足安全生产条件。

6、切实提高劳务人员专业素质。一是严格落实进场人员培训教育制度，组织对进场作业人员进行全面培训教育和考核，使施工人员熟悉工种操作规程和注意事项，不断提升施工人员的安全生产意识和安全技能。二是严格落实劳务人员实名制，推进劳务人员信息化管理，切实实现主动预防劳务纠纷、解决劳务矛盾、有效监管劳务人员等管理模式。三是应用体验式安全教育培训，提高一线人员安全生产意识和自我保护能力。四是积极开展“质量安全生产月”活动，加强交流与学习，营造良好的安全生产氛围。

7、大力推行绿色文明施工。坚持开展施工扬尘治理专项行动，利用远程视频监控系统开展施工扬尘非现场执法检查，对扬尘污染问题严重及造成不良社会影响的施工单位从严从重处理。

（三）规范建筑市场秩序

1、严格法定工程建设程序。凡未按规定办理质量监督、安全报监、施工许可等手续或手续不全的，不得开工建设。对未经批准开工的，责令停工并严肃追究建设单位、施工单位及其法定代表人责任，属于使用财政资金的，通报财政部门停止资金拨付，涉嫌构成犯罪的移交有关机关处理；对参与建设的施工、监理等单位，责令限期整改，依法暂扣相关企业和人员资质资格证书，情节严重的，责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书，涉及外地企业的，依法限制其在本区域房屋市政工程投标资格并通报企业注册地依法处置。

2、规范工程承发包行为。加强建筑工程招标投标监管，推行电子招投标、远程异地评标，严厉打击承发包违法违规行为。着力整治压级压价、低价恶性竞争行为，安全防护和文明施工措施费不得作为竞标条件，违反规定的一律作废标处理。建设单位要根据工期定额科学约定合理工期，不得随意更改，不得盲目抢进度、赶工期。严格建筑施工安全防护措施费的提取、使用和管理，建设单位要及时足额支付施工安全防护措施费，施工企业要专款用于保障施工安全条件，各级主管部门要将安全防护措施费的落实情况纳入工程安全监督的重点内容。鼓励在施工合同中约定安全生产管理优绩优价、以奖代补，有效提高安全生产投入。

（四）提升技术创新能力

1、推进建筑信息模型（BIM）技术应用。加大政策扶持力度，引导我市施工、房地产、监理等企业全面普及BIM技术，用BIM技术强化工程建设预控管理，通过信息化手段实现安全质量精细化管理，以加强施工质量安全管控，推动我市企业质量安全管理水平进入全省先进行列。

2、加大装配式建筑建设力度。一是建立健全装配式建筑工程质量安全管理制度，推广适应装配式建筑的生产、施工、检测、验收等标准体系。二是建设单位应严格按照实施装配式建筑的要求，组织有关单位配合施工单位编制装配式施工组织设计并进行专家论证，组织开展设计、施工、监理和采购等工程建设活动，对于涉及预制率或装配率变更的设计变更或者工程洽商，应重新组织专家论证或施工图审查；在工程竣工阶段，组织对装配式建筑的预制率和装配率进行符合性核验，达不到标准要求的不得组织竣工验收。三是施工单位应针对装配式建筑的特点编制施工组织设计和专项施工方案，完善施工工艺和工法，优化质量管理措施，健全质量保证体系，加强关键岗位人员的技能培训，全面提高装配施工、安全防护、质量检验、组织管理的能力和水平。四是监理单位应针对装配式建筑的特点编制监理规划和专项监理细则，加强对预制构件生产和安装质量监理，提升现场管理水平。五是积极开展装配式建筑项目工程总承包试点，支持设计、施工和部品部件生产企业向工程总承包企业转型，力争本市打造2家具有现代装配建造水平的工程总承包企业以及与之相适应的专业化技能队伍。

3、推动重大项目绿色高标准建设。发挥项目的示范作用，通过精心设计、精细施工和高质量建设，建成一批具有显著绿色低碳、高效适用、智慧便捷特征的精品工程。

4、提高科技创新能力。加快先进建造设备、智能设备的推广应用，大力推广建筑业10项新技术。

5、加强工程质量安全监管信息化。一是稳步推进安全生产标准化工作，建设、施工、监理单位履行安全管理生产职责，以及属地安全监督机构履行安全监督职责的工作都要统一到施工项目和施工企业的安全生产标准化工作中来。二是认真组织施工安全生产标准化考评工作，逐步完善施工现场隐患排查治理体系，全面提高安全管理水平；全力配合好安全质量状况测评，充分应用测评结果，明确项目隐患排查治理的重点，认真解决施工现场当前阶段存在的突出问题，并结合评估指标，建立重大危险源分级管理及排查治理机制，有效防范和遏制重特大事故的发生。

6、提升减隔震技术水平。推进减隔震技术应用，加强工程建设和使用维护管理，建立减隔震装置质量检测制度，提高减隔震工程质量。

（五）健全监督管理机制

1、加强监督监管。一是将实体质量监督和行为监管相结合，重点加强工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等重点环节的监督检查。二是要积极探索采取政府购买服务的方式，委托具备条件的社会力量在预拌混凝土质量控制、保障房建设等工程监督执法等领域进行工程质量安全监督检查，运用社会资源弥补专业力量的不足，提高监管效能。三是进一步强化执行7天混凝土检测预警制度，充分运用预拌混凝土生产企业的生产质量状况评估成果，强化对预拌混凝土生产企业的质量监管。四是健全检测管理制度，推进检测数据信息化管理，切实做好检测单位能力验证工作，严厉打击违规检测、出具虚假检测报告、编造检测数据等行为。五是大力推进监管工作信息化，研究推进建设工程监督执法信息系统整合，推进安全监督管理信息平台开发建设，建立检测机构、预拌混凝土生产企业监督执法工作系统，完善预拌混凝土生产、使用管理信息平台，积极运用大数据、云计算、物联网等信息技术，不断提高监管工作的科学性和规范性。

2、加强监督检查。一是全面落实“双随机一公开”监督检查要求，推行暗访暗查、异地交叉执法检查，确保有问题必整改、有违规必处罚、有检查必通报。二是适时组织开展深基坑工程、高大模板支撑体系、脚手架及建筑起重机械的安全专项执法抽查，着力加强模架倒塌、大型机械事故等预防预控。三是组织开展新建工程抗震设防专项检查，重点检查高层建筑和减隔震工程。

3、加强队伍建设。一是强化监督机构建设，切实保障监督机构的人员、车辆、经费，加强一线监督人员业务能力培训，全面提高工程质量安全监管水平。二是强化工程质量安全工作考核，每年制定工程质量安全管理工作考核评分标准，开展季度、年度考核工作。三是建立质量安全管理工作情况通报机制，定期将各区县（市）考核结果、安全质量状况评估结果进行通报，促进不断重视工程质量安全监管，提升基层质量监管条件，改善工作环境，配齐配强监督机构人员，促进监督机构人员数量、能力资格、检测设备及管理制度的完善和达标。四是加强廉政建设，打造廉洁工程，深入持久地开展廉洁教育和警示教育，加强廉政风险防控，明确监督执法记录，严格监督执法程序，规范监督执法行为，努力造就一批业务精湛、行为规范、执法有力、廉洁奉公的高素质监督执法队伍，全面提高工程质量安全监督水平。

（六）严厉打击违法违规行为

1、严格日常监管执法。理顺和规范工程质量安全监管执法工作，认真受理和查处举报投诉问题，及时排查处置日常监督检查发现问题所反映的质量安全违法违规行为，从严倒查企业主体责任落实情况、质量安全标准执行情况、法规制度贯彻情况。凡存在违法违规问题的，一查到底，严格处罚，公开曝光。

2、实施事故即行问责。凡发生工程质量安全伤亡事故的，必须严格实施快报制度，第一时间对涉事企业和事故所在地一定范围的在建项目进行检查整顿，第一时间公开通报参建单位和主要参建人员信息，第一时间暂收涉事企业和个人相关资质资格证书，第一时间核查涉事企业安全生产条件并暂停承接新项目。发生较大以上质量安全事故的，第一时间召开事故警示通报会，约谈涉事区县（市）有关主管部门负责人。

3、严肃事故调查处理。严格工程质量安全事故调查处理工作，依法追究责任单位和责任人的责任，特别要从严从速追究参建主体企业及法定代表人的责任。对负有责任的注册执业人员，停止执业直至吊销、终身不予注册；对负有责任的企业管理人员，吊销安全执业资格证书直至终身不予考核。按期完成事故调查处理工作，跟踪落实对责任企业和责任人员的处理处罚。

五、实施步骤

（一）动员部署（2017年6月）

2017年6月上旬，市局成立领导小组，制定提升行动工作方案，部门分工开展动员部署工作。2017年6月下旬，各区县（市）住房城乡建设主管部门、有关单位按照要求，结合实际，成立领导小组，组织宣传贯彻，全面动员部署专项行动。

（二）组织实施阶段（2017年7月上旬—2019年12月）

各建设、施工、监理单位，预拌混凝土企业、工程质量检测机构等工程参建单位要提升质量安全意识，加强舆论宣传，把质量安全三年提升行动作为常态化工作，施工、监理单位每月要对工程施工过程中执行法律法规、技术标准以及质量安全责任落实情况进行全面自查，现场必须留存自查记录；各区县（市）住房城乡建设主管部门要全面动员，制定有力措施，在加强日常监督检查、抽查抽测的基础上，每季度对本区域在建工程项目全面排查一次，对发现的问题建立台账，挂牌督办到位，对违法违规行为严肃进行查处；我局每季度对全市在建工程项目进行一次重点抽查和提升行动督导检查，定期通报各地开展提升行动的进展情况，对积极落实提升行动的单位进行表扬。

（三）总结推广阶段（2020年1月）

我局将对工程质量安全提升行动情况进行总结分析，树立三年提升行动典型样板工程，研究提出建立健全长效机制的意见和建议，形成总结报告，对提升行动中工作突出、成效显著的单位和个人，予以通报表扬，并将工程质量安全提升行动工作总结报送省住房和城乡建设厅。

六、保障措施

（一）强化组织领导。各单位要提高对提升行动的认识，加强组织领导，精心安排，细化措施，明确工作的重点、步骤和要求，层层落实责任，扎实开展提升行动，确保工作取得实效。

（二）强化舆论宣传。各单位要充分利用报刊、广播、网络等形式，对提升行动的重要意义、进展情况以及取得的成效进行广泛宣传，用客观的情况、准确的信息向社会传递和释放正能量,营造有利于提升行动开展的舆论氛围。

（三）强化监督检查。各单位要加强对提升行动的领导和监督，对工作不力的予以通报；对工作突出的进行表扬，并总结推广经验。我局将定期汇总各单位提升行动开展情况，并予以通报。

（四）统筹推进工作。各单位要统筹安排工程质量安全提升行动各项工作，把工程质量安全提升行动与工程质量安全日常监督、质量安全专项整治和质量安全生产标准化等工作有机结合起来，相互促进、有序推进。

（五）做好信息报送工作。各区县市每半年向我局报告工程质量安全提升行动推进情况，报告主要包括总体情况、主要措施、存在问题、下一步打算及工作建议等内容，我局将对各区县市工作开展情况进行通报。