附件1：

2016年度建筑施工“监管执法年”

监管执法工作计划

一、执法检查对象

满足依法办理工程施工许可手续等条件的房屋建筑和市政基础设施工程项目。重点是各类园区房屋建筑和市政基础设施项目、安全生产基础薄弱地区的房屋建筑和市政基础设施项目、实行差别化管理企业的房屋建筑和市政基础设施项目、发生过安全生产事故企业承建的房屋建筑和市政基础设施项目和各类非法违法房屋建筑和市政基础设施项目、住房保障工程。

二、执法检查内容

1、对市本级建筑施工安全生产执法检查。检查内容：工程建设责任主体履行安全生产职责情况；工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况；建筑施工安全生产标准化开展情况。重点检查项：深基坑（槽）支护、边坡施工；高大模板及其支撑系统施工；施工起重机械设备和自升式架设设施的安装、拆卸、运行和维护；脚手架搭设及其安全防护；施工现场用电安全；卸料平台搭设和使用；通道、临边、井道的安全防护；拆除施工；关键岗位到岗履职；工程监理落实安全生产监理责任；建设单位落实安全生产责任。

2、对各区县市住房和城乡建设主管部门建筑施工安全生产监管执法对象的抽查，每季度1次。

3、对各区县市住房和城乡建设主管部门建筑施工安全生产督查考核，每季度1次。

三、检查方式和频次

对施工项目检查采取“双随机”、“四不两直”的方式，对纳入市本级年度检查计划的对象，按照监督规划化工作的要求，市建设工程质量安全监督管理处每月应至少开展1次监管检查，对重点监管对象应当增加检查次数。局每季度组织1次抽查。各区县市可参照市直模式确定。

四、“一月一巡查、两月一行动”工作安排

| 序号 | 时间 | 工作任务（牵头单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2-3月 | 1、专题研究建筑施工安全生产“监管执法年”活动方案，并就相关工作进行安排部署。（执法支队） 2、组织开展春节两会期间月度巡查。（质安处） 3、开展以节后复工安全为重点的专项执法检查行动。（质安处） |
| 2 | 3-4月 | 1、制定年度监管执法计划；4月25日前将建筑施工安全生产年度执法计划，向社会公布并报市安委办备案。（执法支队） 2、制定“打非治违”、“打击违法分包转包”方案。（执法支队） 3、开展月度巡查。（质安处） 4、开展“打非治违”行动，对违法违规项目立案查处，建立违法项目台账，送建管科、质安处。（执法支队） 5、开展模板支撑系统、脚手架搭设、钢管租赁专项整治行动。（质安处） |
| 3 | 5-6月 | 1、开展月度巡查，重点检查汛期施工安全问题。（质安处） 2、开展“打非治违”行动，查处一批违法行为。（执法支队） 3、开展安全生产月宣传活动。（质安处） 4、开展季度施工项目安全生产标准化考评，向社会公布考评结果。（质安处） 5、开展全市建筑施工安全生产监管执法季度督查。（建管科） 6、组织召开季度安全生产形势分析会，对季度工作开展情况进行总结并通报。（质安处） |
| 4 | 7-8月 | 1、开展月度巡查，重点检查高温季节安全生产问题。（质安处） 2、开展起重设备专项整治行动。（质安处） 3、开展监理行业专项检查。（质安处） 4、开展季度施工项目安全生产标准化考评，向社会公布考评结果。（质安处） |
| 5 | 9-10月 | 1、组织施工现场观摩会。（质安处） 2、开展月度巡查，重点保证国庆黄金周生产安全。（质安处） 3、开展临时用电、深基坑、高切坡专项整治行动。（质安处） 4、开展全市建筑施工安全生产监管执法季度督查。（建管科） 5、组织召开季度安全生产形势分析会，对季度工作开展情况进行总结并通报。（质安处） |
| 6 | 11-12月 | - 开展月度巡查，以岁末年初建筑施工生产安全为重点。（质安处） - 开展季度施工项目安全生产标准化考评，向社会公布考评结果。（质安处） 3、开展“打击违法分包转包”行动，查处一批违法行为。（执法支队） 4、开展全市建筑施工安全生产监管执法季度督查。（建管科） 5、组织召开季度安全生产形势分析会，对全年工作开展情况进行总结并通报。（质安处） |

五、处理措施

对监管执法出现的问题，一经发现，应根据事实及时采取以下执法措施：立即下达限期整改或停工整改通知，录入安全生产隐患及违法违规项目台帐，跟踪督促到位，及时检查整改结果；按规定程序认定上报有关责任单位和责任人员的不良行为记录；对拒不执行限期整改或停工整改通知，未及时消除安全生产隐患或纠正违法违规行为的，立即向住建局提出有关行政处罚建议。