附件2：

湖南省县以上城镇“两供两治”污水管网建设工程项目情况表

| 市县 | 建设项目 | 项目名称 | 建设规模 （km） | 投融资模式 | 总投资（万元） | 当年计划投资（万元） | 当年累计完成投资（万元） | 项目累计完成投资（万元） | 当年累计完成管网建设长度（公里） | 项目累计完成管网建设长度（公里） | 项目形象进度 | PPP模式合作方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德市 | 城镇污水处理配套管网工程项目 | 常德市污水管网建设工程 | 88.00 | 政府投资 | 13200 | 8467 | 5308 | 5299 | 49.24 | 130.30 | 完工 |  |
| 津市市 |  | 津市市污水管网建设工程 | 94 | 政府投资 | 14100 | 1950 | 1950 | 14100 | 13 | 94 | 完工 | 政府投资 |
| 安乡县 |  | 安乡县污水管网建设工程 | 69.52 | 政府投资 | 10428 | 4362 | 4029 | 10095 | 26.30 | 69.57 | 完工 |  |
| 安乡县 |  | 安乡县排水末端明沟雨污分流改造工程 | 3.40 |  | 10000 | 100 | 30 | 1030 | 0.00 | 0.00 | 开工在建 |  |
| 汉寿县 |  | 汉寿县污水管网建设工程 | 31.94 | 政府投资 | 4791 | 3291 | 500 | 9634.5 | 8.35 | 32.24 | 完工 |  |
| 澧县 |  | 澧县污水管网建设工程 | 15.00 | 政府投资 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0.00 | 15.00 | 完工 |  |
| 临澧县 |  | 临澧县污水管网建设工程 | 17.50 | 政府投资 | 2625 | 0 | 0 | 2797 | 0.00 | 17.50 | 完工 |  |
| 桃源县 |  | 桃源县污水管网建设工程 | 43.15 | 政府投资 | 6473 | 3500 | 3370 | 8249 | 17.57 | 44.47 | 完工 |  |
| 石门县 |  | 石门县污水管网建设工程 | 37.53 | 政府投资 | 5630 | 1095.36 | 2503.46 | 8605.04 | 13.722 | 48.536 | 完工 |  |