附表

| 黑臭水体名称 | 规模 | 责任单位 | 施工单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏家垱水系 | 1.8 | 市城投 | 龙马公司 | 一期工程（沙港路至柳叶大道）已完工； 二期工程（沙港路至武陵大道）正在整治，预计10月底可完成设计施工； 三期工程（武陵大道至皂果路）正进行方案设计。 |
| 罗新沟 | 5.3 | 武陵区 市经投 | 金禹水投 | 已对罗新沟东江工业园区污水截污； 武陵区正对罗新沟制定整治方案； 金禹水投正进行青年路东延线道路工程前期工作。 |
| 敖家沟 | 1.5 | 市经投 武陵区 | 金禹水投 | 人民路至临双拥路段已纳管，正与三闾南路建设同步，预计8月底完成截污； 武陵区正对三闾南路至皇木关雨水机埠段制定整治方案。 |
| 红庙沟 | 1.4 | 市政公司 | 市政公司 | 已完成整治。 |
| 唐家溶沟 | 0.4 | 市政公司 | 市政公司 | 已完成方案设计与预算编制，正在进行审核。 |
| 花山公路渠 | 4.1 | 武陵区 市经投 | 经缘公司 | 武陵区正对花山公路渠制定整治方案； 经缘公司正进行朝阳路北沿线道路工程前期工作。 |
| 泽远渠 | 3 | 武陵区 |  | 武陵区正对泽远渠制定整治方案。 |
| 白马湖水面 | 5.2 | 市城投 | 公用资产公司 | 方案已报审，等待批复即可施工 |
| 屈原公园水面 | 4.9 | 市城投 | 西城公司 | 正在出施工图，短期内对周边居民截污，待拆迁工程完成后可彻底整治。 |
| 穿紫河 | 6.5 | 市公用事业局 市经投 | 穿紫河公司 | 正进行沿线机埠改造。 |
| 护城河 | 5 | 市城投 | 西城公司 | 正在进行分段整治。 |