常建通〔2016〕34号

常德市住房和城乡建设局

关于印发《常德市建筑施工安全生产“监管执法年”活动实施方案》的通知

各区县市住房和城乡建设局，西湖、西洞庭住房和城乡建设局，德山经开区建设管理局、市住房和城乡建设局桃花源分局，局属有关单位：

现将《常德市建筑施工安全生产“监管执法年”活动实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

常德市住房和城乡建设局

2016年4月21日

常德市住房和城乡建设局办公室 2016年4月21日印发

常德市建筑施工安全生产

“监管执法年”活动实施方案

为认真贯彻落实《安全生产法》、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）、《湖南省政府办公厅关于加强安全生产监管执法的实施意见》（湘政办发〔2015〕101号）、《湖南省安全生产委员会关于印发〈湖南省安全生产“监管执法年”活动〉的通知》（湘安〔2016〕4号）、《常德市安全生产委员会关于印发〈常德市安全生产“监管执法年”活动〉的通知》（常安发〔2016〕2号）精神，切实做好2016年建筑施工安全生产“监管执法年”活动，特制订本活动方案。

一、指导思想

严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，将安全生产执法作为安全监管的重要抓手，狠抓建筑施工安全生产监管责任和执法工作落实，实现建筑施工安全生产监管方式“三个转变”：由行政管理模式向依法治理机制转变，由运动式集中整治向常态化监管执法转变，由主要代替企业排查隐患向通过执法督促企业自觉排查隐患转变，努力实现建筑施工安全生产三“零”目标（即零死亡、零重大质量安全责任事故、零质量安全群体性上访事件）。

二、活动内容

（一）抓制度建设。各区县市住房和城乡建设主管部门要按照我局标准，建立以下六项制度：一是建立领导干部干预安全生产监管执法记录制度；二是建立对建筑业企业和建筑施工项目“四不两直”和“双随机”抽查机制；三是建立向公安机关、检察机关案件移送制度；四是建立重大行政处罚案件合法性审查和听证制度；五是建立行政处罚决定书公示制度；六是建立建筑市场不良行为“黑名单”制度。

（二）抓安全监管执法。一是抓安全生产计划执法。各区县市住房和城乡建设主管部门按要求编制好2016年度安全生产监管执法计划并向社会公布。二是抓执法联动。建立由局建管科牵头，建筑业管理各部门整体联动机制，界定好各科室、站办之间安全生产监管职责边界，防止推诿扯皮，消除监管责任盲区。三是抓执法规范。监督检查必须依法制作文书，严格依据法定程序执行现场处置、行政处罚、行政强制等措施，做到“三个严禁”，即严禁以工作检查代替监管执法、严禁以工作要求代替行政处罚、严禁擅自减免行政处罚。四是抓执法质量。通过立案三比（比数量、比增量、比质量）、无案三查（查原因、查过程、查责任）、办案三严（严格程序、严格要求、严格规范），督促监督执法机构履行监管职责，以达到监督执法工作为“安全生产法”立威、为监管执法立信、为企业立责的实际效果。

（三）抓安全隐患排查治理。一是开展“一月一巡查、两月一行动”活动。各区县市住房和城乡建设主管部门、局建管科、市质安处、执法支队要按照“监管执法年”监管执法工作计划（附件1），结合工作实际，有针对性地组织开展安全执法检查并进行通报。通报要明确项目名称、责任主体单位、存在的主要安全质量问题。执法机构应对通报问题进行复查，没有按要求整改或涉嫌违法的应依法立案查处。我局每季度召开一次安全生产形势分析会进行阶段性总结。二是开展在建工地专项整治行动。开展脚手架、支模架、起重设备、深基坑、高边坡、“三宝四口五临边”、施工用电、消防管理专项整治。以加强源头治理、落实主体责任、规范现场管理、排查治理隐患为主要措施，质安监督机构要建立重大危险源管理台账，落实监督责任人，强化风险防控，坚决杜绝建筑起重机械、脚手架及模板支撑系统、深基坑坍塌等事故的发生。

（四）重拳打击非法违法行为。一是保持“打非治违”高压态势，重点打击：建设手续不全擅自开工建设的房屋建筑工程和市政基础设施工程项目；建设单位违法发包，施工企业转包、违法分包，施工、监理企业出让资质或资质挂靠等行为；预拌混凝土企业（站点）无资质生产销售混凝土，施工单位使用无资质预拌商品混凝土行为;特种作业人员无证、持无效证件或未经培训上岗行为。二是加强市场与现场联动。以建管业务会议为载体，充分发挥建管部门联动管理工作统筹协调作用，形成建管各部门共同打击非法违法行为的合力；对问题和矛盾集中以及监管难度较大的项目，加强跨部门沟通与联动，攻坚克难，破解难题；依法查办发生事故的项目及各方责任主体违法行为，形成震慑。执法机构要建立违法违规项目台账，台账及时送监督机构；对违法违规项目监督机构应落实监督责任人，对存在安全隐患拒不整改或整改不到位的报执法机构立案查处；实行违法违规项目监督、执法挂牌督办制度。

三、工作步骤

（一）动员部署和建制阶段（4月30日前）。各区县市住房和城乡建设主管部门要结合工作实际，制定具体的建筑施工安全生产“监管执法年”活动实施方案，并对责任主体单位进行专题动员部署，明确目标、落实责任、细化要求、强化措施、严格期限。“监管执法年”活动具体实施方案于5月5前报市局建管科。市级相关制度建设采取责任科室牵头、有关科室配合的方式，按照建筑施工安全生产“监管执法年”相关制度建设安排（附件2）建立制度并抓好落实。

（二）全面实施阶段（5月1日-11月30日）。各县市区住房和城乡建设主管部门要严格按照制定的方案，精心组织，扎实推进“一月一巡查、两月一行动”等各项工作，并于每月5日前向市局建管科报送检查通报和监管执法工作情况月报表（附件3）。

（三）总结完善阶段（12月1日-12月31日）。各县市区住房和城乡建设主管部门要认真做好安全生产“监管执法年”活动的总结工作，查摆问题、总结经验，积极探索建立健全安全生产监管执法的长效机制。

四、工作要求

（一）加强领导。成立常德市建筑施工安全生产“监管执法年”活动领导小组，由党委书记、局长黄金陵任组长，副局长熊新平、陈华任副组长，局建管科、法制科、市质安处、执法支队、纪检监察室负责人为成员，领导小组办公室设局建管科，办公室主任由建管科负责人兼任。各区县市住房和城乡建设主管部门要高度重视，主要负责人要专题研究部署，分管负责人要按照“一岗双责”的要求带队督导监督执法工作，把“监管执法年”活动的责任逐一分解落实，确保责任和工作到位。

（二）扎实推进。各县市区住房和城乡建设主管部门要以落实建筑施工安全生产“监管执法年”活动为载体，着力解决制约安全生产的突出问题，扎实推进深化各项专项整治行动和活动。要健全安全生产监管执法机构，配齐配足执法人员，要全面运用省市监管信息网、专家库，充分发挥专家作用，为监管执法提供技术支撑。

（三）广泛宣传。各县市区住房和城乡建设主管部门要通过党组中心组学习、专题培训等形式，切实增强领导干部和执法人员的安全生产法治意识，提高以法治方式解决问题的能力；要组织开展建筑行业专题教育培训，着力提高企业相关负责人及从业人员合法守规生产经营的意识。同时，要充分利用广播、电视、报纸、互联网等媒体，宣传建筑施工安全生产“监管执法年”活动。

（四）严格考核。我局将每季度组织一次督查督导，将“监管执法年”活动开展情况纳入2016年建筑工程安全生产目标考核的重要内容，年底集中组织总结考核。对完成任务好的，给予通报表彰；对工作不认真负责、推进不力的，进行通报批评、警示约谈或建议当地政府追究责任。

附件：1、“监管执法年”监管执法工作计划;

2、安全生产“监管执法年”相关制度建设安排;

3、监管执法工作情况月报表。

附件1：

2016年度建筑施工“监管执法年”

监管执法工作计划

一、执法检查对象

满足依法办理工程施工许可手续等条件的房屋建筑和市政基础设施工程项目。重点是各类园区房屋建筑和市政基础设施项目、安全生产基础薄弱地区的房屋建筑和市政基础设施项目、实行差别化管理企业的房屋建筑和市政基础设施项目、发生过安全生产事故企业承建的房屋建筑和市政基础设施项目和各类非法违法房屋建筑和市政基础设施项目、住房保障工程。

二、执法检查内容

1、对市本级建筑施工安全生产执法检查。检查内容：工程建设责任主体履行安全生产职责情况；工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况；建筑施工安全生产标准化开展情况。重点检查项：深基坑（槽）支护、边坡施工；高大模板及其支撑系统施工；施工起重机械设备和自升式架设设施的安装、拆卸、运行和维护；脚手架搭设及其安全防护；施工现场用电安全；卸料平台搭设和使用；通道、临边、井道的安全防护；拆除施工；关键岗位到岗履职；工程监理落实安全生产监理责任；建设单位落实安全生产责任。

2、对各区县市住房和城乡建设主管部门建筑施工安全生产监管执法对象的抽查，每季度1次。

3、对各区县市住房和城乡建设主管部门建筑施工安全生产督查考核，每季度1次。

三、检查方式和频次

对施工项目检查采取“双随机”、“四不两直”的方式，对纳入市本级年度检查计划的对象，按照监督规划化工作的要求，市建设工程质量安全监督管理处每月应至少开展1次监管检查，对重点监管对象应当增加检查次数。局每季度组织1次抽查。各区县市可参照市直模式确定。

四、“一月一巡查、两月一行动”工作安排

| 序号 | 时间 | 工作任务（牵头单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2-3月 | 1、专题研究建筑施工安全生产“监管执法年”活动方案，并就相关工作进行安排部署。（执法支队） 2、组织开展春节两会期间月度巡查。（质安处） 3、开展以节后复工安全为重点的专项执法检查行动。（质安处） |
| 2 | 3-4月 | 1、制定年度监管执法计划；4月25日前将建筑施工安全生产年度执法计划，向社会公布并报市安委办备案。（执法支队） 2、制定“打非治违”、“打击违法分包转包”方案。（执法支队） 3、开展月度巡查。（质安处） 4、开展“打非治违”行动，对违法违规项目立案查处，建立违法项目台账，送建管科、质安处。（执法支队） 5、开展模板支撑系统、脚手架搭设、钢管租赁专项整治行动。（质安处） |
| 3 | 5-6月 | 1、开展月度巡查，重点检查汛期施工安全问题。（质安处） 2、开展“打非治违”行动，查处一批违法行为。（执法支队） 3、开展安全生产月宣传活动。（质安处） 4、开展季度施工项目安全生产标准化考评，向社会公布考评结果。（质安处） 5、开展全市建筑施工安全生产监管执法季度督查。（建管科） 6、组织召开季度安全生产形势分析会，对季度工作开展情况进行总结并通报。（质安处） |
| 4 | 7-8月 | 1、开展月度巡查，重点检查高温季节安全生产问题。（质安处） 2、开展起重设备专项整治行动。（质安处） 3、开展监理行业专项检查。（质安处） 4、开展季度施工项目安全生产标准化考评，向社会公布考评结果。（质安处） |
| 5 | 9-10月 | 1、组织施工现场观摩会。（质安处） 2、开展月度巡查，重点保证国庆黄金周生产安全。（质安处） 3、开展临时用电、深基坑、高切坡专项整治行动。（质安处） 4、开展全市建筑施工安全生产监管执法季度督查。（建管科） 5、组织召开季度安全生产形势分析会，对季度工作开展情况进行总结并通报。（质安处） |
| 6 | 11-12月 | - 开展月度巡查，以岁末年初建筑施工生产安全为重点。（质安处） - 开展季度施工项目安全生产标准化考评，向社会公布考评结果。（质安处） 3、开展“打击违法分包转包”行动，查处一批违法行为。（执法支队） 4、开展全市建筑施工安全生产监管执法季度督查。（建管科） 5、组织召开季度安全生产形势分析会，对全年工作开展情况进行总结并通报。（质安处） |

五、处理措施

对监管执法出现的问题，一经发现，应根据事实及时采取以下执法措施：立即下达限期整改或停工整改通知，录入安全生产隐患及违法违规项目台帐，跟踪督促到位，及时检查整改结果；按规定程序认定上报有关责任单位和责任人员的不良行为记录；对拒不执行限期整改或停工整改通知，未及时消除安全生产隐患或纠正违法违规行为的，立即向住建局提出有关行政处罚建议。

附件2：

建筑施工安全生产“监管执法年”

相关制度建设安排（市直）

| 序号 | 监管执法制度建设任务 | 责任科室 | 配合科室 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立安全生产不良行为“黑名单”定期公示制度 | 建管科 | 质 安 处 执法支队 安 全 科 | 安全科负责每季度抄报市安委公示1次 |
| 2 | 厘清各科室、站办安全监管执法职责边界，制定并公布安全监管执法权力清单 | 建管科 | 各相关科室 | 4月底前建立 制度 |
| 3 | 建立领导干部干预安全生产监管执法记录制度 | 法制科 | 各相关科室 |  |
| 4 | 建立“四不两直”和“双随机”抽查制度 | 建管科 | 市质安处 执法支队 |  |
| 5 | 建立向公安机关、检察机关案件移送制度 | 执法支队 | 法制科 |  |
| 6 | 建立重大行政处罚案件合法性审查和听证制度 | 执法支队 | 法制科 |  |
| 7 | 建立行政处罚决定书公示制度 | 执法支队 | 法制科 |  |

附件3:

监管执法工作情况月报表

填报单位（盖章）：                      填报时间： 年 月 日

| 项 目 | 单位 | 本月数 | 累计数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织（包括日常、集中、联合、专项等）执法活动 | 次 |  |  |
| 出动执法人员 | 人（次） |  |  |
| 检查生产经营单位 | 家 |  |  |
| 下达执法文书 | 份 |  |  |
| 立案调查 | 起 |  |  |
| 下达行政处罚决定书 | 份 |  |  |
| 经济处罚 | 万元 |  |  |
| 已到账 | 万元 |  |  |
| 没收违法所得或非法财物价值 | 元 |  |  |
| 责令停产停业 | 家 |  |  |
| 暂扣或者吊销许可证照 | 个 |  |  |
| 取缔关闭 | 处 |  |  |
| 问责领导干部 | 人 |  |  |
| 行政拘留 | 人 |  |  |
| 抓捕涉嫌犯罪人员 | 人 |  |  |