| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央环保督察未完成整改问题清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、中央环保督察反馈未完成整改的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 行政区域 |  | 交办问题基本情况 | 调查核实情况 |  | 责任单位 | 责任人 | 监管单位 | 市住建局监管责任领导 | 市住建局监管部门和单位 | 市住建局监管部门和单位负责人 | 完成时限 |
|  | 1 | 经开区 |  | 常德经开区东区生活污水未接入德山污水处理厂 | 目前东区工业和生活污水已通过管网进入污水处理厂，三岗渠水质污染整改已完成。但西区污水管网建设不规范，如新包垸黑臭水体问题。 |  | 经开区管委会 | 李育智 | 市住建局市环保局 | 吕正跃 伍和平 | 城建科 管网办 污管办 | 范 莎 杨 杰 张 杰 | 2018年9月底前 |
|  | 二、中央环保督察交办未完成整改的信访投诉件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 交办编号 |  | 交办问题基本情况 | 调查核实情况 |  | 责任单位 | 责任人 | 监管单位 | 市住建局责任领导 | 市住建局责任部门和单位 | 市住建局责任部门和单位负责人 | 完成时限 |
|  | 1 | 2017051193 |  | 武陵区绿岛小区受沅水一桥噪声影响 | 在桥梁增设了隔音屏，但噪声超标问题未解决。 |  | 市住建局 | 黄金陵 |  | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | 2018年8月底前 |

| 附件2 省环保督察交办未完成整改问题清单 |
| --- |
| 序号 | 交办问题基本情况 | 责任单位 | 责任人 | 监管单位 | 市住建局监管责任领导 | 市住建局监管部门和单位 | 市住建局监管部门和单位负责人 | 完成时限 |
| 1 | 黑臭水体排查治理不彻底，比如新包垸黑臭水体漏报漏治。 | 各区县（市）党委、政府 | 各区县（市）长（管委会主任） | 市住建局 | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 |
| 2 | 工业园区基础设施建设不完善，雨污分流不彻底，管网未覆盖。比如汉寿高新区、常德经开区污水处理厂。 | 相关区县（市）党委、政府 | 相关区县（市）长（管委会主任） | 市住建局 市环保局 | 伍和平 吕正跃 | 城建科 管网办 | 范 莎 杨 杰 | 2018年9月底前 |
| 3 | 城市生活污水截污不彻底，乡镇污水处理厂建设滞后。 | 各区县（市）党委、政府 | 各区县（市）长（管委会主任） | 市住建局 | 姜守维 吕正跃 伍和平 | 城建科 管网办 村镇科 | 范 莎 杨 杰 阙兴国 | 2018年8月底前 |

附件3

省环保督察交办群众信访举报件清单

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 污染类型 | 责任单位 | 责任人 | 监管单位 | 市住建局责任领导 | 市住建局责任部门和单位 | 市住建局责任部门和单位负责人 | 市住建局监管责任领导 | 市住建局监管部门和单位 | 市住建局监管部门和单位负责人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D2018062216 | 1.武陵区丁玲公园内湖水在半年时间内污染严重，园内生活用水直接排放，湖水变臭水坑，臭气熏天；2.投诉园区管理问题，曾就此问题多次投诉，但仍未得到解决。 | 水、大气 | 武陵区委、区政府 市住建局 | 廖可元 黄金陵 | 市住建局 市国资委 | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | 2018年8月底前 |  |
| 2 | D20186232 | 1.澧县甘溪滩镇太清乡，私人承包的自来水厂停水后来水严重浑浊、有臭味，开通几年一直存在这种情况；2.甘溪滩镇狮象村化工厂污水排放，整改后有好转，但仍存在问题。 | 水、大气 | 澧县县委、县政府 | 徐 荩 | 市住建局 市环保局 | / | / | / | 姜守维 | 村镇科 | 阙兴国 | 2018年8月底前 |  |
| 3 | D201806237 | 1.汉寿县太子庙污水处理厂直排未处理的污水（发黑、发臭）；2.多次打电话到汉寿环保局反映，汉寿县环保局也去过现场处理，但未解决，今天还在排污，又打电话给汉寿县环保局，他们正在致函给开发区协调处理，反映人要求马上制止直排现象。 | 水 | 汉寿县委、县政府 | 车世忠 | 市住建局市环保局 | / | / | / | 姜守维 | 村镇科 | 阙兴国 | 2018年8月底前 | * |
| 4 | D201862338 | 1.德山绿地世纪城小区附近海利化工厂排放气体气味刺鼻，多次反映未彻底解决。 2.绿地世纪城小区西边二桥头附近有一几十亩的池塘，现成臭水沟。 | 大气、水 | 经开区党工委、管委会 | 李育智 | 市环保局 市住建局 市水利局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 5 | D201862339 | 武陵区姻缘桥附近有个污水处理站，水质发黑、气味难闻，附近居民生活受影响，多次反映，未得到解决。 | 水、大气 | 市住建局 | 黄金陵 | 市住建局 | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | 2018年8月底前 |  |
| 6 | D2018062418 | 1.汉寿县沧港镇报国村自2至3年前启用自来水开始，水质一直发黄，自来水公司处理后只能管几天，水质长年发黄不能洗衣。2.河道全是珍珠养殖厂，河水变黑。 | 水 | 汉寿县委、县政府 | 车世忠 | 市住建局市水利局市畜牧水产局 | / | / | / | 姜守维 | 村镇科 | 阙兴国 | 2018年8月底前 | * |
| 7 | D201806253 | 澧县澧阳街道群玉社区澹阳（丹阳）路一死水河道长约几百米，当地居民随意往河道内倒垃圾，使水质发黑变臭，请求相关部门处理。 | 水 | 澧县县委、县政府 | 徐 荩 | 市住建局 市城管执法局 市水利局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 8 | D201806265 | 德山经开区樟木桥街道常安社区四组，围山沟（沟渠）有1公里未封闭，且沟水离住户最近5米，沟水又黑又臭，蚊虫很多，严重影响100多住户正常生活。 | 水 | 经开区党工委、管委会 | 李育智 | 市住建局 市水利局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 | * |
| 9 | D201806277 | 鼎城区武陵镇所有居民生活污水先排放到德山渐河然后流到沅江，武陵区的生活污水先经南昏污水处理站再排放到沅江，污染水源。 | 水 | 鼎城区委、区政府 | 朱金平 | 市住建局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 10 | D2018062726 | 石门县东风桥排污口的污水虽然经污水处理厂的设备净化，但是没有处理干净，污水排到澧水河。（具体视频、照片等会用信件方式投寄到1010信箱）。 | 水 | 石门县委、县政府 | 郭碧勋 | 市住建局 市环保局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 | * |
| 11 | D201806281 | 鼎城区蔡家岗镇龙门村，龙门碎石厂离饮用水源龙门水库不到15米，2016年已关闭，2018年春节后又重新生产，现村民用水水质变差，就此问题于3月份已反映过，但未得到解决。 | 水 | 鼎城区委、区政府 | 朱金平 | 市水利局 市住建局 | / | / | / | 姜守维 | 村镇科 | 阙兴国 | 2018年8月底前 |  |
| 12 | D2018062813 | 武陵区泽云幸福星5栋，二次供水设施24小时运转，噪声严重扰民，此问题曾多次投诉，但是未得到解决。 | 噪声 | 武陵区委、区政府 | 廖可元 | 市环保局市住建局 | / | / | / | 付忠革 | 节水办 | 杨小华 | 2018年8月底前 |  |
| 13 | D2018062822 | 1、武陵区芦山乡罗家岗渔厂 中心河排水沟被几个人占有，拦网养鱼、离市区有二十里路；2、武陵区穿紫河鱼不能吃，怀疑治理不到位；3、经开区常德电厂烟囱冒白烟，不知是否有害。 | 水 | 武陵区委、区政府 经开区党工委、管委会 市住建局 市畜牧水产局 | 廖可元 黄金陵 吴新涛 李育智 | 市水利局 市畜牧水产局 市环保局 | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | / | / | / | 2018年8月底前 |  |
| 14 | D2018062825 | 桃源县漳江镇浔阳路，县污水处理厂，每天上午的曝气池翻底泥，脱水时，气味重，严重影响周围几公里的居民，窗户不敢开。多年多次投诉反映，未得到解决。 | 大气 | 桃源县委、县政府 | 庞 波 | 市环保局 市住建局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 15 | D201806291 | 武陵区丹洲乡荷花村湖南天铭混凝土厂生产设备等造成的噪音影响附近居民休息，白天一直到凌晨12点至1点；水泥等露天堆放，扬尘严重。 | 噪音、扬尘 | 市住建局 | 黄金陵 |  | 熊新平伍和平 | 市住建局执法支队、常德市市政公用事业管理局 | 黄道家付忠革 | / | / | / | 2018年8月底前 |  |
| 16 | D201806299 | 武陵区丹洲乡沅江一级水源保护区的上游外滩，有很多农户散养牛、羊，夜晚也圈养在河外滩上，粪便没人处理，怀疑会污染水源。 | 水 | 武陵区委、区政府 | 廖可元 | 市住建局市畜牧水产局 | / | / | / | 姜守维 | 常德市自来水有限责任公司 | 曾 杰 | 2018年8月底前 | * |
| 17 | D2018062923 | 安乡县子龙16组文昌社区后面（老民政局旁边）有一条未修的泥巴路段大约200米，路段有一个臭水沟，周围的居民往沟里倒生活垃圾，天热水发黑，发臭，影响周边居民正常生活。五、六年前就向县政府反应过，但没有得到解决。 | 大气 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市城管执法局 市住建局 | / | / | / | 姜守维 伍和平 | 村镇科 污管办 | 阙兴国 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 18 | D201806303 | 武陵区芷兰小区C区4栋，小区水管改造工程后，老水管地下破裂、噪声大，物业与自来水厂相互推诿，半个月了，影响6户居民休息。 | 噪声 | 市住建局 | 黄金陵 | 市住建局 市房管局 | 姜守维 | 常德市自来水有限责任公司 | 曾 杰 | 姜守维 | 常德市自来水有限责任公司 | 曾 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 19 | D201806306 | 武陵区丹洲乡珊瑚村一组，邻居在自家养羊（80-150头），占地面积300-400平米，无证养殖多年，粪便未经过处理直排，臭气味难闻。 | 噪声 | 武陵区委、区政府 | 廖可元 | 市住建局 市畜牧水产局 | / | / | / | 姜守维 | 村镇科 | 阙兴国 | 2018年8月底前 | * |
| 20 | D201806307 | 安乡县文昌社区与安尤村子龙16组的交界处，臭水沟污染15年，全长325米，沟渠两边有100多户居民，主要是因为生活垃圾肆意倾倒，水质严重污染，臭气熏天且损害居民身体健康，曾向当地环保局、政府反映多次，也曾致电环保部。 | 水、大气 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局市水利局市城管执法局 | / | / | / | 姜守维 伍和平 | 村镇科 污管办 | 阙兴国 张 杰 | 2018年8月底前 | * |
| 21 | D2018063030 | 1、汉寿县沧港镇报国村万福自来水厂供多个村饮用水，但不明原因，水质发黄，已近2年，受影响人口至少一万以上，2、多次向县环保局反映，在当地论坛投诉，有相关工作人员更换过滤设备，但仍未解决。 | 水 | 汉寿县委、县政府 | 车世忠 | 市住建局 市水利局 | / | / | / | 姜守维 | 村镇科 | 阙兴国 | 2018年8月底前 | * |
| 22 | X201806301 | 来信反映汉寿县辰阳街道办所辖的大杨社区大杨路街道屋后的大杨镇分家渠，由于1.常年失修，水土流失，生态退化，植被破坏。2.管理疲软，相关责任部门放松此沟渠的护理，导致所有居民挤占沟渠乱搭乱建，破坏生态原貌，居民环保意识不强，不修化粪池，粪便排入沟渠，规模养殖粪便直排入沟，乱倒垃圾，导致水质发黑发臭，影响居民生活，请求督察组尽快处理。 | 水 | 汉寿县委、县政府 | 车世忠 | 市水利局市住建局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 23 | D201807013 | 安乡县深柳镇子龙村16组文昌湾社区上千人的生活污水、粪便向站前路污水沟排放，影响一百多户人家，蚊虫多，空气污染严重，希望能治理污水。 | 水、大气 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局 市水利局 | / | / | / | 姜守维 伍和平 | 村镇科 污管办 | 阙兴国 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 24 | X201807012 | 1、常德经开区常德大道大众4S店旁的污水处理厂臭气熏天，影响附近居民生活，建议搬迁污水处理厂。2、经开区河家坪居委会惠生肉业有限公司，经常在晚上排放粪污，臭气难闻，影响附近居民生活，请相关部门处理。 | 水、大气 | 经开区党工委、管委会 | 李育智 | 市环保局市住建局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 25 | D201807023 | 安乡县文昌居委会和子龙交界处，有条臭水沟，蚊虫多、环境恶劣，政府不治理。 | 水 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局 市水利局 | / | / | / | 姜守维 伍和平 | 村镇科 污管办 | 阙兴国 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 26 | D2018070224 | 石门县石门大道二桥，城市污水排污口很大，三、四米宽，市民交了每立方米0.8元的排污费，但没有治污直接排入澧水河，正在排出白色水，与河水颜色不同，有视频。 | 水 | 石门县委、县政府 | 郭碧勋 | 市住建局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 | * |
| 27 | X201807021 | 武陵区建设路建设桥，北引桥噪声超标（去年中央环保督察转班常德信访件），政府已在小区两端安装了隔离音屏，但是有噪声大。诉求：在小区两端安装空中全密封隔音棚或最近三栋建筑拆除。 | 噪声 | 市住建局 | 黄金陵 | 市住建局 | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | 2018年8月底前 |  |
| 28 | D201807032 | 柳叶湖双桥村3组到湘雅医院的一条沟里污水臭气熏天，垃圾成堆。 | 水、大气 | 柳叶湖党工委、管委会 | 方志炜 | 市住建局 市水利局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 | * |
| 29 | D201807033 | 安乡县城妇幼保健院旁江南学府施工场几乎通宵作业，已有一个月时间，噪音严重，影响附近小区内约百来户居民的正常休息。 | 噪声 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局 市环保局 | / | / | / | 熊新平 | 质安处、 市住建局执法支队``````` | 童 云 黄道家 | 2018年8月底前 |  |
| 30 | D201807041 | 经开区永丰社区二里岗村，村部的一家无名木具加工厂喷漆味重，污水厂气味大，鸡厂在去年禽流感时将鸡埋在河流边，鸡粪拖去鱼场，现已关闭，担心死灰复燃；猪厂有百头猪，粪便直排进河，五组的鱼库投粪养鱼，养珍珠，且在村部修建了一个污水厂，至今未启动过，担心浪费国家资源。 | 水、大气 | 经开区党工委、管委会 | 李育智 | 市环保局市畜牧水产局市住建局 | / | / | / | 姜守维 | 村镇科 | 阙兴国 | 2018年8月底前 |  |
| 31 | D201807042 | 1、桃源县委漳江镇新华桥污水处理厂只有20-30%进行污水处理，其他污水直接排放，从污水口排出黑色污水。2、观音寺镇镇政府前那条河，杨家溪水电站下游，挖沙船在挖沙。树木冲走农田被毁，环保、水利一管就停几天，一放松又开挖，没有彻底根除。 | 水、生态破坏 | 桃源县委、县政府 | 庞 波 | 市住建局 市水利局 | / | / | / | 姜守维 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 | * |
| 32 | D201807044 | 安乡县子龙十六组与文昌湾社区交界，曾上周向督察组反映过臭水沟的问题，目前县里没有埋排水管网，将臭水沟进行硬化要从根本上解决问题。目前只做了初步的清理工作，清理了沟边的垃圾和粪便。希望能从根本上解决问题，引起县里的重视。 | 水 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局 | / | / | / | 姜守维 伍和平 | 村镇科 污管办 | 阙兴国 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 33 | D201807048 | 武陵区穿紫河，1、在朝阳路与滨湖路交汇的穿紫河边的食尚伍味餐厅将餐厅污水直排入穿紫河，利用河边浮草植物和盖板遮住排污口，晚上偷排，附近河水污染重。2、在三一翡翠湾与蓝湖郡相对的一家污水处理厂，现运行的少，质疑穿紫河旁污水处理厂现根本不运行，浪费资源。 | 水 | 武陵区委、区政府 市住建局 | 廖可元 黄金陵 | 市住建局 市环保局 | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | 2018年8月底前 |  |
| 34 | D2018070421 | 武陵区恒大华府，40栋以后地下车库长年渗水，负一楼电梯口垃圾乱放，跟物业反映多次没有处理好。 | 其他 | 武陵区委、区政府市住建局 | 廖可元黄金陵 | 市住建局市城管执法局 | 熊新平 | 质安处 | 童 云 | 熊新平 | 质安处 | 童 云 | 2018年8月底前 |  |
| 35 | D2018070423 | 安乡县文昌湾社区，6月29日上午曾投诉过，来人查看表示没有经费依旧停工不修，该臭水沟长约360米，臭气熏天，人粪便都往沟里排，举报人家距离较近，多次反映，没有解决。 | 水 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局 市水利局 | / | / | / | 姜守维 伍和平 | 村镇科 污管办 | 阙兴国 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 36 | D201807056 | 安乡县城区文昌湾社区与子龙社区16组交界处，周边居民上万人居住的生活污水、粪便因没有下水排放管道都排到附近一条老沟渠内，造成沟渠水污染发黑发臭。恳请相关部门能解决下水管道排放设施。 | 水、大气 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局 市水利局 | / | / | / | 姜守维 伍和平 | 村镇科 污管办 | 阙兴国 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 37 | D201807057 | 诉求同D201807056。因没有下水管道，导致污水横流，臭气熏天，损害附近居民身体健康。 | 水、大气 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局市水利局 | / | / | / | 姜守维 伍和平 | 村镇科 污管办 | 阙兴国 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 38 | X201807062 | 经开区常德大道，大众4S店旁的市政污水处理厂臭气熏天，有很多异味，影响居民正常生活。 | 大气 | 经开区党工委、管委会 | 李育智 | 市住建局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 | * |
| 39 | X201807063 | 经开区海利化工、瑞冠生物公司排放毒气，华电火电厂粉尘多、含硫、噪声污染，偷排污水到三岗渠，导致三岗渠的水质恶化，无法灌溉（中央环保督察未解决）。多次投诉，未能解决。诉求：以上企业撤离德山。 | 水、大气、噪声 | 经开区党工委、管委会 | 李育智 | 市住建局 市环保局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 40 | D201807079 | 武陵区水榭花城中城美域小区邻近友阿有一家三餐有味餐馆、小区内有一家圣爵宫茶楼没有排污设施，店主挖开绿化带铺设管道将污水直排到下水道，餐馆油烟弥漫小区电梯，下大雨井盖的油污堵塞下水道，臭味刺鼻。 | 大气、餐饮油烟 | 武陵区委、区政府 | 廖可元 | 市住建局市城管局 | / | / | / | 伍和平 | 常德市市政公用事业管理局 | 付忠革 | 2018年8月底前 |  |
| 41 | D2018070813 | 澧县小西门居委会民和巷，有个5-6亩的下水道池，粪便等下水道污水、污染物直接暴露，且位于城区内，小学附近，臭味大，黑色浓稠的水体，04年反映至今未解决，质疑当地政府不作为，且希望现场查勘时能找到自己了解情况。 | 水、大气 | 澧县县委、县政府 | 徐 荩 | 市住建局 市环保局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 42 | D201807102 | 安乡县书院洲惠安新村，每次下雨的时候，小区就会积水，家里进水。 | 其他 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局 | / | / | / | 吕正跃 伍和平 | 管网办城建科 | 杨 杰范 莎 | 2018年8月底前 |  |
| 43 | D2018071010 | 武陵区金凤川紫，反映近半年饮用生活用水水质差，沉淀物、漂浮物多，且三水厂的水量较以往少了很多，河对岸桥南修了栈桥和堤坝，堵死水流，怀疑影响饮用水，并希望解决小区内雨天内涝的问题。 | 水 | 柳叶湖党工委、管委会市住建局 | 方志炜黄金陵 | 市住建局 | 姜守维 | 常德市自来水有限责任公司 | 曾 杰 | 姜守维 | 常德市自来水有限责任公司 | 曾 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 44 | D2018071012 | 武陵区水榭花城，滨湖公园的4人乐队，高音喇叭，在每天上午8点到11点扰民，曾向公安部门、公园管理处反映无果。 | 噪声 | 武陵区委、区政府 市住建局 | 廖可元 黄金陵 | 市城管执法局 | 姜守维 | 市园林局 | 肖汉友 | / | / | / | 2018年8月底前 |  |
| 45 | D2018071019 | 武陵区芙蓉路芙蓉小学对面、天顺公司芙蓉新城，建筑工地每天凌晨三、四点开工，很吵，噪声影响周围上百住户。从五月份开始投诉，环保局约谈工地负责人多次，但口头答应拒不整改，也没有夜间施工做批文。 | 噪声 | 武陵区委、区政府 市住建局 | 廖可元 黄金陵 | 市环保局 | 熊新平 | 质安处 | 童 云 | / | / | / | 2018年8月底前 |  |
| 46 | D2018071211 | 安乡县深柳镇，书院洲湿地公园一下雨就被淹没，下水道被江南水乡和自来水厂的建设影响。 | 水 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局 | / | / | / | 伍和平 吕正跃 | 城建科 管网办 | 范 莎 杨 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 47 | D2018071216 | 安乡县大鲸港西城社区12组，有一条水沟被当地居民直排的生活污水污染，现水体已严重发黑发臭，水沟又被堵塞不通，请有关部门处理。 | 水 | 安乡县委、县政府 | 王兆铭 | 市住建局 市水利局 | / | / | / | 伍和平 | 污管办 | 张 杰 | 2018年8月底前 |  |
| 48 | D2018071217 | 柳叶湖旅游度假区沾天湖社区，沙滩公园对面山上一桃树岗的垃圾场臭水直排柳叶湖，臭气影响附近居民。沾天湖社区，自来水厂（来自红旗水库）水质有问题，希望好好监测。 | 水、大气 | 柳叶湖党工委、管委会 | 方志炜 刘兴华 | 市城管执法局 市住建局 | / | / | / | 姜守维 伍和平 | 污管办常德市自来水有限责任公司 | 张 杰 曾 杰 | 2018年8月底前 |  |