附件1：

建设工程项目预、结算初审工作流程图

我局市政工程管理科受理项目预、结算有关资料及初审送审单，审签后报局领导批准

对初审中心下达送审通知单

初审中心负责人安排确定评审人员，并限定初审时限

市政工程管理科及评审人员与送审单位沟通、联系，查勘现场，实施评审

评审人员完成初步评审后，中心负责人组织复核

初审中心向项目建设单位通报情况，并发出《意见征询通知书》，组织双方对审

5天内书面反馈意见并办理对审定案表的认可、签字、盖章等手续

初审中心出具正式报告

初审评审报告报局市政工程管理科审查并签字，呈局领导审定批准后，发放初审评审报告