常德市住房和城乡建设局

2013年城市建设管理统筹工作责任分解表

| 序号 | 工作内容 | 具 体 要 求 | 内容详解 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设项目统筹管理及项目 巡检督查 | 1.1、负责每月组织一次巡检和不定期组织市公用事业局、市风景园林绿化局、管网办等单位进行专项督查，督促项目质量、安全及进度等，规范建设行为； 1.2、负责市本级政府投资工程建设项目投资变更管理审核； 1.3、负责BT项目合同文件审查； 1.4、参与市政基础设施工程建设项目设计方案、初步设计审查； 1.5、协调相关建设事宜。 | 1.1.1、巡检参加单位及人员：住建局工程科、公用局、园林局、质安处、执法支队、网管办的技术人员和相关专家等； 1.1.2、巡检内容：在建工程建设项目前期的立项、初步设计审查、施工图设计文件审查备案、施工许可证办理和建设程序执行情况；项目施工中的安全、质量、进度情况；目前工程项目建设中存在的问题和困难。 1.1.3、不定期组织公用局、园林局、管网办等单位进行专项督查，对工程建设项目涉及的市政基础设施、园林绿化、地下管网等专项内容进行督查，确保每季度一次。 1.2.1、按《常德市市本级政府投资城市建设项目投资变更管理规定（试行）》和实施意见的规定对市本级政府工程建设项目投资变更进行管理、审核。 1.3.1、对BT项目合同文件各项条款进行审查，并提出审核意见。 1.4.1、参与市政基础设施工程建设项目设计方案初步设计审查，并提出审查意见。 1.5.1、协调处理工程建设项目施工前、施工过程中和施工后相关问题和困难。 | 工程科 | 孙圣杰 | 曾克非 |
| 2 | 初步设计、施工图设计文件审查备案 | 2.1、负责初步设计审查； 2.2、负责施工图设计文件的审查备案； 2.3、参与工程建设项目巡检督查 | 2.1.1、组织设计科、工程科、公用局、园林局、管网办等相关单位及专家进行初步设计审查。 2.1.2、审查内容:按初步设计审查的国家现行有关规范和程序执行。 2.2.1、对符合资质的审图机构审查合格后的施工图设计文件进行备案。 2.2.2、对涉及规范强制性条文和主体结构安全的变更设计文件应按国家现行相关规范、规定要求重新审查、备案。 2.3.1、参与工程科牵头组织的巡检督查工作，并对工程建设项目违反设计有关规定的提出处理意见。 | 设计科 | 张 颖 | 吕正跃 |
| 3 | 市政基础 设施管理 | 3.1、参与工程建设项目的道路、桥梁、排水管网、路灯、排水机埠等方案的审查和初步设计审查； 3.2、参与工程建设项目施工过程中的质量、安全监督； 3.3、参与巡检督查工作； 3.4、参与工程建设项目的竣工验收； | 3.1.1、对工程建设项目涉及的道路、桥梁、排水管网、路灯、排水机埠等设计方案进行审查，并提出具体审查意见。 3.1.2、对工程建设项目涉及的道路、桥梁、排水管网、路灯、排水机埠等的初步设计进行审查，并提出具体审查意见。 3.2.1、对工程建设项目涉及的市政基础设施施工过程中的质量、安全、进度等进行监管，并配合质安处对市政基础设施工程的基础、主体、隐蔽等分项、分部工程进行验收检查。 3.3.1、参与工程科牵头组织的巡检督查工作，并对工程建设项目的市政基础设施违反有关规定的提出处理意见。 3.4.1、参与建设单位组织的工程建设项目的竣工验收，对涉及的市政基础设施提出验收意见。 | 公用局 | 田忠义 | 刘兴华 |
| 4 | 园林绿化 管理 | 4.1、参与工程建设项目园林绿化方案的审查和初步设计审查； 4.2、参与工程建设项目施工过程中的质量、安全监督； 4.3、参与巡检督查工作； 4.4、参与工程建设项目的竣工验收； | 4.1.1参与工程建设项目的园林绿化方案审查，并按相关专项规划和国家现行相关规范和规定的要求提出具体审查意见。 4.1.2、参与工程建设项目园林绿化方案的初步设计审查，并按国家现行相关规范和规定的要求提出具体审查意见。 4.2.1、对工程建设项目涉及的园林绿化项目在施工过程中的质量、安全、进度进行监管，并配合质安处对园林绿化项目进行验收检查。 4.3.1、参与工程科牵头组织的巡检督查工作，并对工程建设项目的园林绿化违反有关规定的提出处理意见。 4.4.1、参与建设单位组织的工程建设项目的竣工验收，对涉及的园林绿化项目提出验收意见。 | 园林局 | 刘 华 | 徐芳明 |
| 5 | 地下管线及管网综合审查 | 5.1、参与工程建设项目管网方案评审； 5.2、参与工程建设项目初步设计审查； 5.3、参与工程建设项目的巡检督查； 5.4、参与工程建设项目的竣工验收和管网覆土前的中检查验； 5.5、负责工程建设竣工项目管网资料的备案； | 5.1.1、对工程建设项目的管网方案进行评审并提出评审意见。 5.2.1、参与工程建设项目的初步设计审查，并提出具体审查意见。 5.2.2、对工程建设项目的管网设计进行审查备案。 5.3.1、参与工程科牵头组织的巡检督查工作，并对工程建设项目的管网违反有关规定的提出处理意见。 5.4.1、对工程建设项目涉及的管网工程施工过程中的质量、安全进行监督。 5.4.2、对管网覆土前进行中检查验。 5.4.3、参与建设单位组织的竣工验收，并提出竣工验收意见。 5.5.1、对工程建设项目竣工后的管网资料进行备案。 | 管网办 | 胡卫东 | 吕正跃 |
| 6 | 工程建设项目预（决）算的初审 | 6.1、负责按规定的时间要求进行预（决）算的初审 6.2、负责工程建设项目施工过程中的现场跟踪检查及工程量核准。 | 6.1.1、按常德市人民政府2010年第15次专题会议纪要的要求，对工程建设项目进行预（决）算初审，并按规定的时间要求出具初审报告。 6.2.1、工程建设项目施工过程中的现场跟踪检查及工程量核准。 | 初审 中心 | 戴慧全 | 曾克非 |
| 7 | 办理前期各项手续及施工许可 | 负责受理、审批各项报建手续 | 负责及时、主动、依规受理、审批各项报建手续，并严格按规定的时间要求及时办理。 | 行政许可办 | 高 扬 | 陈 勇 |
| 8 | 工程建设项目质量、安全监管 | 8.1、负责工程建设项目的质量、安全监督； 8.2、按照国家现行法律法规及规范要求，负责对工程建设项目参建各方责任主体的行为和建设过程进行监督和抽查； 8.3、负责对建设单位组织的工程建设项目验收适用标准、验收的程序等进行监督； 8.4、参与工程建设项目的巡检督查 | 8.1.1、负责对工程建设项目的实体质量进行监督。 8.1.2负责对工程建设项目的施工安全和文明施工进行监督。 8.2.1按照国家现行法律、法规及规范要求，对工程建设项目参建各方责任主体的行为和施工过程进行监督，对基础、主体、隐蔽等分项、分部工程进行验收。 8.2.2配合市公用局对市政基础设施进行专项验收。 8.2.3配合市园林局对园林绿化项目进行专项验收。 8.2.4配合市管网办对管网工程进行专项验收。 8.3.1对工程建设项目的分项、分部及单位工程的验收适用标准、验收程序是否合法、合规进行监督。 8.4.1参与市住建局组织的工程建设项目的巡检督查，并对巡检过程中发现的质量、安全问题提出处理意见。 | 质安处 | 伍和平 | 黄金陵 |
| 9 | 工程建设项目 竣工验收 | 参与建设单位组织的工程建设项目竣工验收 | 协助建设单位组织五方责任主体和市公用局、市园林局、市管网办等单位进行竣工验收并形成验收意见。 | 工程科 | 孙圣杰 | 曾克非 |
| 10 | 工程建设项目 竣工验收备案 | 负责受理、审批竣工验收备案 | 负责及时、主动、依规受理、审批竣工验收备案，并在规定时间内办结。 | 建管科 | 舒克宇 | 黄金陵 |
| 11 | 工程建设项目 移交管理 | 负责组织工程建设项目移交管理，并形成相应的会议纪要 | 组织工程建设项目移交接管会议，就移交内容、资料移交、移交时间、需整改内容及其他问题形成会议纪要，并办理相应的交接手续。 | 工程科 | 孙圣杰 | 曾克非 |
| 12 | 工程建设项目移交后的维护维修、管养 | 负责工程建设项目的道路、桥梁、排水管网、路灯、排水机埠移交后的维护维修、管养 | 负责工程建设项目的道路、桥梁、排水管网、路灯、排水机埠等市政基础设施移交后的维护维修、管养 | 公用局 | 田忠义 | 刘兴华 |
|  |  | 负责工程建设项目园林绿化移交后的维修维护和管养 | 负责工程建设项目园林绿化工程一年养管期的监督和移交后的维修维护和管养 | 园林局 | 罗晓红 | 徐芳明 |