附件：

湖南中烟常德卷烟厂易地改造工程2013年度设施配套组

工作目标管理考核计分细则

| 考核项目 | 考核单位 | 分值 | 考 核 内 容 | 计 分 办 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 常 工 作 | 综合协调组 | 20 | 1、有专职或兼职工作人员； 2、有工作制度、职责，对道路、给水、电力、燃气等重要公用配套设施的各类突发事件有应急预案措和通用措施； 3、有日常工作台账、工作记录、会议记录、会议纪要； 4、参加各类会议情况； 5、有专职或兼职信息报道员，能及时向市住房和城乡建设局上报资料、发送信息稿件。 | 达标记满分，每缺少一项扣分值的20%。 |
|  | 道路建设组 | 20 |  |  |
|  | 市政工程组 | 20 |  |  |
|  | 园林绿化组 | 20 |  |  |
|  | 电力建设组 | 20 |  |  |
|  | 房产组 | 20 |  |  |
|  | 燃气工程建设组 | 20 |  |  |
|  | 给水设施建设组 | 20 |  |  |
| 考核项目 | 考核单位 | 分值 | 考 核 内 容 | 计 分 办 法 |
| 主 要 工 作 | 综合协调组 | 80 | ①督导各小组完成项目所需道路、给水、排水、电力、燃气、园林绿化等配套设施建设（20分）； ②对项目建设中道路、给水、园林等配套工程进行技术指导（20分）； ③做好各小组配套设施建设2013年度目标考核（20分）； ④项目建设中配套工程建设的工作协调（20分）； | 完成目标任务记满分，未完成任务按实际完成量折算计分。 |
|  | 道路建设组 | 80 | ①2013年12月底前，完成芙蓉北路（不含两座桥梁）建成通车 （20分）； ②2013年12月底前，完成芙蓉北路之新河桥建成通车（20分）； ③2013年12月底前，完成芙蓉北路之樟树湾桥建成通车（20分）；； ④2013年12月底前，紫菱西路建成通车（20分）； |  |
|  | 房产组 | 80 | - 对生活区项目建设进度进行督导与协调（40分）； - 积极配合烟厂生产区项目的建设工作（40分）； 烟办联系人：伍建平 13975659555 |  |
| 考核项目 | 考核单位 | 分值 | 考 核 内 容 | 计 分 办 法 |
| 主 要 工 作 | 市政工程组 | 80 | ①协调与督导项目工业和生活用地排水设施问题（20分）； ②协调配套电力工程的建设工作（20分）； ③协调配套燃气工程的建设工作（20分）； ④协调配套给水气工程的建设工作（20分）。 | 完成目标任务记满分，未完成任务按实际完成量折算计分。 |
|  | 园林绿化组 | 80 | ①负责督导道路、生产区、生活区等的园林绿化工程方案拟定并进行审批（50分）； - 配套园林绿化工程建设的协调工作（30分）； 烟改办联系人：伍建平 13975659555 |  |
|  | 电力设施建设组 | 80 | ①完成已通过的常烟技改基建用电方案（40分）； ②积极配合烟厂110KV自建变电站项目的各项工作（40分）。 烟改办联系人：杨德红 13973606889 |  |
|  | 燃气工程建设组 | 80 | 及时跟进项目所需的燃气配套设施建设（80分）； 烟办联系人：伍建平 13975659555 |  |
|  | 给水设施建设组 | 80 | 及时跟进项目所需的给水配套设施建设（80分）； 烟办联系人：伍建平 13975659555 |  |