附件2：

“十二五”中央财政专项资金集中支持常德市污水处理设施配套管网建设情况一览表

| 名称 | “十二五” 建设任务 （公里） | “十二五” 已完成任务 （公里） | “十二五” 累计完成投资（万元） | 2013年到位 专项资金 （万元） | 2013年任务量 （公里） | 2013年完成量 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃源县 | 55.28 | 7.52 | 1673.05 | 322 | 11.94 | 0.3 |
| 汉寿县 | 41.68 | 8.54 | 2128.10 | 536 | 11.99 | 6.13 |
| 石门县 | 71.02 | 19.03 | 3026.76 | 672 | 19 | 8.45 |
| 临澧县 | 49.59 | 26.61 | 4034.86 | 604 | 9.73 | 4.33 |
| 澧县 | 98.78 | 77.78 | 10889.1 | 905 | 15 | 22.2 |
| 津市市 | 64.56 | 38.74 | 6483.42 | 845 | 9.73 | 1.2 |
| 安乡县 | 85.29 | 53.25 | 10990.87 | 886 | 20.52 | 2.32 |
| 合计 | 466.2 | 231.47 | 39226.16 | 4770 | 97.91 | 44.93 |