附件：

2013年农村危房改造工作完成情况公示表

| 县市区 | 计划任务数（户） | 实际完成数（户） |
| --- | --- | --- |
| 武陵区 | 20 | 20 |
| 鼎城区 | 750 | 752 |
| 汉寿县 | 1100 | 1101 |
| 桃源县 | 500 | 500 |
| 临澧县 | 500 | 500 |
| 石门县 | 1600 | 1619 |
| 澧县 | 1500 | 1500 |
| 安乡县 | 800 | 800 |
| 津市市 | 730 | 730 |
| 常德经开区 | 120 | 120 |
| 西湖管理区 | 400 | 400 |
| 西洞庭管理区 | 500 | 500 |
| 柳叶湖管理区 | 30 | 30 |
| 桃花源管理区 | 230 | 230 |
| 贺家山原种场 | 350 | 356 |
| 合计 | 9130 | 9158 |