2014年农村危房改造工作完成情况公示

2014年，农村危房改造工作纳入省为民办实事项目，由市住房城乡建设局统筹督导，各县市区农村危改办组织实施。截至12月，全市8260户农村危房改造工作任务已完成，现将完成情况予以公示，公示时间为2014年12月12日至18日。欢迎通过来函、来电、来访形式向市为民办实事考核办或市统计局反映。

联系方式：

市考核办地址：常德市人事局办公楼4楼

邮编：415000　　　联系电话：0736-7893129

市统计局地址：常德市政府大院2栋6楼

邮编：415000　　　联系电话：0736-7256356。

举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和电话。

市住房城乡建设局

2014年12月12日

附件：

2014年农村危房改造工作完成情况公示表

| 县市区 | 计划任务数（户） | 实际完成数（户） |
| --- | --- | --- |
| 鼎城区 | 500 | 579 |
| 汉寿县 | 800 | 800 |
| 桃源县 | 900 | 900 |
| 临澧县 | 700 | 700 |
| 石门县 | 1200 | 1200 |
| 澧县 | 900 | 900 |
| 安乡县 | 1550 | 1550 |
| 津市市 | 1150 | 1150 |
| 常德经开区 | 80 | 80 |
| 西湖管理区 | 100 | 105 |
| 柳叶湖管理区 | 30 | 30 |
| 贺家山原种场 | 350 | 350 |
| 合计 | 8260 | 8344 |