2015年农村危房改造工作完成情况公示

2015年，农村危房改造工作纳入省重点民生实事项目，总任务为7700户，实际下达指标为23050户，由市住房城乡建设局统筹督导，各县市区农村危改办组织实施。截至目前，全市已开工23050户，已竣工21794户，预计至12月底开工率、竣工率为100%，现将完成情况予以公示，公示时间为2015年12月1日至7日。欢迎通过来函、来电、来访形式向我局或市考核办、市统计局反映。

联系方式：

市住建局地址：常德市住建局办公楼3楼

邮编：415000　　　联系电话：0736-7723910

市考核办地址：常德市人事局办公楼4楼

邮编：415000　　　联系电话：0736-7893129

市统计局地址：常德市政府大院2栋6楼

邮编：415000　　　联系电话：0736-7256107。

举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和电话。

市住房城乡建设局

2015年12月1日

附件：

| 2015年省重点民生实事项目农村危房改造工作完成情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全年任务目标 | 实际完成 （自年初至验收前） | 预计完成 （自年初至12月31日） |
| 常德市合计 | 实事任务7700户，实际下达23050户 | 开工23050户，竣工21794户 | 开工23050户，竣工23050户 |
| 武陵区 | 130户 | 开工130户，竣工86户 | 开工130户，竣工130户 |
| 鼎城区 | 3770户 | 开工3770户，竣工3770户 | 开工3770户，竣工3770户 |
| 经开区 | 70户 | 开工70户，竣工50户 | 开工70户，竣工70户 |
| 柳叶湖 | 60户 | 开工60户，竣工56户 | 开工60户，竣工60户 |
| 西 湖 | 150户 | 开工150户，竣工150户 | 开工150户，竣工150户 |
| 西洞庭 | 70户 | 开工70户，竣工70户 | 开工70户，竣工70户 |
| 贺家山 | 50户 | 开工50户，竣工50户 | 开工50户，竣工50户 |
| 桃花源 | 350户 | 开工350户，竣工343户 | 开工350户，竣工350户 |
| 津市市 | 2000户 | 开工2000户，竣工2000户 | 开工2300户，竣工2300户 |
| 安乡县 | 3850户 | 开工3850户，竣工3200户 | 开工3850户，竣工3850户 |
| 汉寿县 | 2350户 | 开工2350户，竣工2115户 | 开工2350户，竣工2350户 |
| 澧 县 | 3400户 | 开工3400户，竣工3264户 | 开工3400户，竣工3400户 |
| 临澧县 | 1650户 | 开工1650户，竣工1650户 | 开工1650户，竣工1650户 |
| 桃源县 | 3150户 | 开工3150户，完工2990户 | 开工3150户，完工3150户 |
| 石门县 | 2000户 | 开工2000户，竣工2000户 | 开工2000户，竣工2000户 |