附件

常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：中联农机10KV-0.4KV配电设备及安装工程

工程编号：43079320251105060058

| 项目基本信息（对照立项批复填写） | 建设单位 | 常德鼎力投资开发有限公司 | 企业信用代码 | 914307035530012658 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 常德市高新区 |  |  |
|  | 投资类型 | / | 项目类别 | 电力工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | / |  |  |
|  | 立项文号 | 常高科复【2020】8号 |  |  |
|  | 立项批准机关 | 常德高新区科技和产业发展局 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2020-1-17 | 立项机关级别 | 区县级 |
|  | 总面积 （平方米） | / | 总投资 （万元） | 103017.04 |
|  | 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 其它 |
|  | 建设规模 | 10KV电缆总长度1824米：新敷设10KV电缆YJV22-3*400/1319米；10KV电缆ZC-YJV22-3*120/125米；10KV电缆敷设ZC-YJV22-3*300/280米；10KV电缆敷设ZC-YJV22-3*120/100米。 新建10kv变电站1座，高低压设备：新建干式变压器SCB13-2500KVA/4台；安装环网柜（四回路）1台；高压PT柜KYN28-12//2台；高压进线柜KYN28-12/2台；高压计量柜KYN28-12/1台,高压出线柜KYN28-12/6台；直流馈电屏安装/2台；蓄电池屏/2台；低压进线柜4台；低压电容柜1台；低压电容器主柜3台；低压电容器辅柜3台；低压有源滤波柜4台；低压出线柜15台；低压双电源切换柜1台；低压联络柜2台。 |  |  |
|  | 计划开工 | 2025-7-12 | 计划竣工 | 2025-8-31 |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 施工单位招投标信息（对照中标通知书填写） | 中标通知书编号 | 43079320251105060058-BQ-001 | 开标时间 | 2025-7-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中标金额 (万元) | 750.86 | 面积(平方米) | / |
|  | 发包单位名称 | 常德鼎力投资开发有限公司 | 中标单位名称 | 湖南德力电力建设集团有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南永星项目咨询管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / |
|  | 项目负责人 | 胡永红 | 项目负责人证书编号 | 湘1432020202101141 |
|  | 工程概况 | 中联农机10KV-0.4KV配电设备及安装工程，10KV电缆总长度1824米：新敷设10KV电缆YJV22-3*400/1319米；10KV电缆ZC-YJV22-3*120/125米；10KV电缆敷设ZC-YJV22-3*300/280米；10KV电缆敷设ZC-YJV22-3*120/100米。 新建10kv变电站1座，高低压设备：新建干式变压器SCB13-2500KVA/4台；安装环网柜（四回路）1台；高压PT柜KYN28-12//2台；高压进线柜KYN28-12/2台；高压计量柜KYN28-12/1台,高压出线柜KYN28-12/6台；直流馈电屏安装/2台；蓄电池屏/2台；低压进线柜4台；低压电容柜1台；低压电容器主柜3台；低压电容器辅柜3台；低压有源滤波柜4台；低压出线柜15台；低压双电源切换柜1台；低压联络柜2台。 |  |  |
|  | 中标范围 | 中联农机10KV-0.4KV配电设备及安装工程 |  |  |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 施工合同信息（对照施工合同填写） | 合同名称 | 中联农机10KV-0.4KV配电设备及安装工程施工合同 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同类别 | 施工合同 | 承包单位 | 湖南德力电力建设集团有限公司 |
|  | 合同编号 | 43079320251105060058-HZ-001 | 合同金额 （万元） | 750.86 |
|  | 项目负责人 | 胡永红 | 身份证号码 | 43240119******5021 |
|  | 建设规模 | 中联农机10KV-0.4KV配电设备及安装工程，具体施工内容为新建10kv变电站1座，新敷设10kv电缆总长度1824米。 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 10KV电缆总长度1824米：新敷设10KV电缆YJV22-3*400/1319米；10KV电缆ZC-YJV22-3*120/125米；10KV电缆敷设ZC-YJV22-3*300/280米；10KV电缆敷设ZC-YJV22-3*120/100米。 新建10kv变电站1座，高低压设备：新建干式变压器SCB13-2500KVA/4台；安装环网柜（四回路）1台；高压PT柜KYN28-12//2台；高压进线柜KYN28-12/2台；高压计量柜KYN28-12/1台,高压出线柜KYN28-12/6台；直流馈电屏安装/2台；蓄电池屏/2台；低压进线柜4台；低压电容柜1台；低压电容器主柜3台；低压电容器辅柜3台；低压有源滤波柜4台；低压出线柜15台；低压双电源切换柜1台；低压联络柜2台。 |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2025-7-7 | 记录登记时间 | / |
|  | 计划开工日期 | 2025-7-12 | 计划竣工日期 | 2025-8-31 |
|  | 合同工期 | 45天 | 质量目标 | 优良工程 |
| 监理合同信息（对照监理合同填写） | 合同编号 |  | 合同名称 |  |
|  | 承包单位 |  | 签订日期 |  |
|  | 合同金额 |  | 合同记录登记时间 |  |
|  | 计划开工日期 |  | 计划竣工日期 |  |
|  | 合同工期 |  | 质量目标 |  |
|  | 建设规模 |  |  |  |
|  | 合同承包内容 |  |  |  |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 施工许可信息（对照施工许可、开工报告填写） | 工程名称 | 中联农机10KV-0.4KV配电设备及安装工程 | 施工许可证编号 | 430700202511060206 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工企业 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 监理企业 | / |
|  | 设计企业 | 湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司 | 设计项目负责人 | / |
|  | 勘察企业 | / | 勘察项目负责人 | / |
|  | 合同金额（万元） | 750.86 | 面积（平方米） | / |
|  | 发证日期 |  | 合同工期 | 45天 |
|  | 合同开工日期 | 2025-7-12 | 合同竣工日期 | 2025-8-31 |
|  | 建设规模 | 10KV电缆总长度1824米：新敷设10KV电缆YJV22-3*400/1319米；10KV电缆ZC-YJV22-3*120/125米；10KV电缆敷设ZC-YJV22-3*300/280米；10KV电缆敷设ZC-YJV22-3*120/100米。 新建10kv变电站1座，高低压设备：新建干式变压器SCB13-2500KVA/4台；安装环网柜（四回路）1台；高压PT柜KYN28-12//2台；高压进线柜KYN28-12/2台；高压计量柜KYN28-12/1台,高压出线柜KYN28-12/6台；直流馈电屏安装/2台；蓄电池屏/2台；低压进线柜4台；低压电容柜1台；低压电容器主柜3台；低压电容器辅柜3台；低压有源滤波柜4台；低压出线柜15台；低压双电源切换柜1台；低压联络柜2台。 |  |  |
|  | 项目负责人 | 胡永红 | 项目负责人身份证号码 | 43240119******5021 |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘1432020202101141 |  |  |
|  | 技术负责人 | 唐晓兰 | 技术负责人身份证号码 | 43240119******0027 |
|  | 技术负责人证书编号 | GW17201701210081 |  |  |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 竣工验收备案信息（对照竣工验收备案表填写，非房建市政工程对照竣工验收报告填写） | 竣工验收备案编号 | 43079320251105060058-JX-001 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际造价 （万元） | 750.86 |  |  | 实际面积 （平方米） | / |  |  |
|  | 实际建设规模 | 10KV电缆总长度1824米：新敷设10KV电缆YJV22-3*400/1319米；10KV电缆ZC-YJV22-3*120/125米；10KV电缆敷设ZC-YJV22-3*300/280米；10KV电缆敷设ZC-YJV22-3*120/100米。 新建10kv变电站1座，高低压设备：新建干式变压器SCB13-2500KVA/4台；安装环网柜（四回路）1台；高压PT柜KYN28-12//2台；高压进线柜KYN28-12/2台；高压计量柜KYN28-12/1台,高压出线柜KYN28-12/6台；直流馈电屏安装/2台；蓄电池屏/2台；低压进线柜4台；低压电容柜1台；低压电容器主柜3台；低压电容器辅柜3台；低压有源滤波柜4台；低压出线柜15台；低压双电源切换柜1台；低压联络柜2台。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2025-07-12 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2025-09-05 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2025-09-05 |  |  | 结构体系 | 其它 |  |  |
|  | 单项工程1 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南德力电力建设集团有限公司 | 项目经理 | 胡永红 | 43240119******5021 | 湘1432020202101141 |
| 湖南德力电力建设集团有限公司 | 项目技术负责人 | 唐晓兰 | 43240119******0027 | GW17201701210081 |
| 湖南德力电力建设集团有限公司 | 施工员 | 周锋 | 43240219******103X | 0432010394318001017 |
| 湖南德力电力建设集团有限公司 | 安全员 | 严斌 | 43240119******4014 | 0432020294318010702 |
| 湖南德力电力建设集团有限公司 | 质量员 | 谭勇 | 43242519******0074 | 0432010694318006766 |

| 设计人员信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |

注：两份表格均对照关键岗位任命文件查询，并通过监管平台比对。

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：