附件3

农村危房改造工作考核标准

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 计分办法（总分值100分） | 考核依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标任务 完成情况 | 50 | 1、目标任务分解到乡镇（2分），落实到户（3分）； 2、项目前期工作扎实；项目建设各项手续完善（5分）； 3、按时间节点要求完成全年改造任务（30分）； 4、每月及时上报进度报表（10分）。 | 1、未及时报送任务分解表、花名册扣5分； 2、未按要求确定补助对象每户扣0.2分；未进行危房鉴定每户扣0.2分；未签订危改协议书每户扣0.5分； 3、年度考核时未完成年度目标总任务全扣；月度统计表未及时报送每次扣2分。 |
| 2 | 工程质量、安全生产 情况 | 15 | 1、县级住建部门进行质安监检查（8分）； 2、工程质量合格率100%（7分）； 3、不发生安全事故。 | 1、凡未进行质安监检查，未形成监管台账的扣5分； 2、检查中房屋质量不合要求、基本配置不达标扣3分； 3、危改过程中及改造完成后发生安全事故的10分全扣。 |
| 3 | 资金保障 | 5 | 1、中央和省补助资金及时拨付到危房改造对象（1分）； 2、危房改造工程配套资金（2）； 3、改造经费有保障（1分）； 4、危房改造资金使用管理规范（1分）。 | 1、未按涉农补助资金“一卡通”发放到户每发现一次扣0.5分，未建立签字发放花名册扣2分； 2、除中央和省补助资金外，要求地方财政配套危房改造工程资金未落实的扣5分； 3、每月安排足额危改经费的5分全扣； 4、危房改造资金使用管理未做到财政专户、集中管理、统一使用每发现一起扣0.5分，审计每发现一条问题线索并经核实确实有问题的每条扣0.1分，扣完为止。 |
| 4 | 基础管理 工作情况 | 10 | 1、及时填报农村危房改造网上信息系统数据（3分）； 2、建立农村危房改造工作公示、公布制度并落实（2分）； 3、加强宣传，及时总结，汇编全年危改工作资料（2分）； 4、一户一档资料齐全（3分）。 | 1、每月进度报表与网上数据不一致的，每月扣1分； 2、未在县、乡镇网站和乡镇、村级公示栏公布花名册的，2分全扣； 3、年度危改汇编资料报送不及时的，2分全扣； 4、未按《指导意见》和《验收指南》制做一户一档资料的扣2分，未及时更新一户一档资料内容的扣3分。 |
| 5 | 历年危改 情况清理 | 20 | - 全面摸清2013-2018年农村危改改造花名册（8分）； - 全面掌握历年已脱贫农户房屋安全状况（8分）； - 全面建立历年审计问题整改台账（4分）。 | - 网上数据与纸质版提供的历年数据不一致的，8分全扣； - 未按要求建立历年已脱贫农户房屋安全状况台账的，每少一户扣0.1分，扣完为止； - 审计问题整改台账未建立、资料不全的每期扣0.1分，扣完为止。 |